ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES – ETP

| 1. DADOS DO PROCESSO: |  |
| --- | --- |
| Resumo Objeto: | Manutenção e reforma da Mini Arena Esportiva de Futebol Society |
| Secretaria Demandante (órgão gerenciador): | Secretaria municipal de Obras e Infraestrutura |

2. DO RELATÓRIO:

2.1 INTRODUÇÃO O presente Estudo Técnico Preliminar (ETP) constitui a primeira etapa do planejamento da contratação, com o objetivo de subsidiar a elaboração do Termo de Referência, aprimorando a fase de planejamento e promovendo maior eficiência nos fluxos administrativos deste Município. A equipe técnica responsável foi designada por meio do Decreto Municipal nº 017, de 10 de fevereiro de 2025, estando os ETPs devidamente normatizados e implantados sob modelo piloto no âmbito da Administração Municipal. Os Estudos Técnicos Preliminares serão elaborados pelos servidores subscritos, observando os princípios e diretrizes estabelecidos pela Lei Federal nº 14.133/2021 e demais normas pertinentes. 2.2 REGIME REGENTE ☒ Lei Federal nº 14.133/2021, que institui normas gerais de licitações e contratos administrativos, especialmente o art. 75, inciso I, aplicável à presente contratação, além das demais legislações correlatas; ☐ Lei Complementar nº 123/2006, quando aplicável ao tratamento diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte; ☐ Lei Federal nº 10.520/2002, aplicável apenas quando o procedimento envolver pregão; ☐ Lei Estadual / Normativas Específicas, quando houver exigências adicionais aplicáveis ao objeto. Legislação Geral: • Constituição Federal de 1988 – Princípios da Administração Pública (art. 37); • Lei Federal nº 14.133/2021 – Normas gerais de licitação e contratação; • Lei Complementar nº 123/2006 – Tratamento diferenciado para ME/EPP; • Decreto Municipal nº 007/2025 – Normatiza a aplicação da Lei nº 14.133/2021 em Selvíria/MS. Normas relacionadas à grama sintética • ABNT NBR 16537:2016 – Revestimentos de grama sintética — Determinação de desempenho e requisitos; • ABNT NBR 15012:2004 – Requisitos de segurança e desempenho de superfícies esportivas sintéticas (quando aplicável). Normas de madeira (para o item de viga pinus) • ABNT NBR 7190:2022 – Projeto de estruturas de madeira; • ABNT NBR 15575 (Série) – Desempenho de edificações (aplicável ao uso de materiais). Normas de pintura e acabamento • ABNT NBR 13245:2017 – Execução de pinturas em edificações; • ABNT NBR 16370:2015 – Execução de pintura – Procedimentos. Normas de segurança na construção • NR-18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção (SEPRT/MTP); • NR-06 – Equipamentos de Proteção Individual. 2.4. Do Fundamento Legal A presente contratação tem como fundamento legal a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, especialmente o artigo 75, inciso I, que autoriza a dispensa de licitação para obras e serviços de engenharia de pequeno valor, além das demais disposições aplicáveis à Administração Pública. O procedimento também observa o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, que estabelece os princípios que regem as contratações públicas, bem como as normas complementares vigentes no âmbito do Município de Selvíria/MS. 2.5 Escolha da Modalidade A presente contratação refere-se à execução de serviços de engenharia destinados à reforma da Mini Arena Esportiva de Futebol Society, incluindo substituição da grama sintética, serviços de pintura, preparo de base e reparos em madeira. Considerando que se trata de serviço de pequeno porte e que o valor estimado se enquadra no limite legal que permite a realização por dispensa de licitação, a modalidade adotada será a Dispensa, conforme previsto no art. 75, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, aplicável a obras e serviços de engenharia até o limite legal vigente. A adoção da dispensa justifica-se pela natureza simples e objetiva do objeto, cuja execução pode ser adequadamente avaliada por meio da planilha orçamentária e das composições SINAPI correspondentes, garantindo celeridade, economia, continuidade do uso do espaço público e observância aos princípios da eficiência, economicidade e legalidade. Ademais, considerando que a contratação será custeada com recursos federais provenientes da Emenda Parlamentar nº 202239180007 e que a legislação federal exige a utilização de sistema eletrônico para a formalização de processos de contratação; sugere que a contratação seja processada por meio de DISPENSA ELETRÔNICA, com fundamento no art. 75, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, tendo em vista o valor estimado e a simplicidade do objeto. Contudo, ressalta-se que a definição final da modalidade é ato discricionário do gestor, podendo optar, caso entenda mais adequado, pela realização de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021 e normativos vigentes aplicáveis às transferências voluntárias da União. 2.6. Análise das Contratações Anteriores Ao consultar os registros da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, verificou-se que não houve contratações anteriores recentes destinadas à reforma ou substituição da grama sintética da Mini Arena Esportiva de Futebol Society, tampouco serviços equivalentes aos previstos neste processo. A última intervenção identificada refere-se apenas à instalação original do equipamento, inexistindo registros de manutenção corretiva ou substituição integral do revestimento esportivo. Assim, a presente demanda configura-se como intervenção necessária e inédita, motivada pelo desgaste natural decorrente do uso contínuo da estrutura pela comunidade. 2.4.4 Necessidade de Consolidação da Demanda para toda a estrutura Após a formalização da demanda, verificou-se que o objeto solicitado, serviços de reforma da Mini Arena Esportiva de Futebol Society, abrangendo substituição da grama sintética e serviços complementares de acabamento, embora seja um equipamento vinculado à área de Esporte e Lazer, não demanda consolidação com outras secretarias. Ainda que o espaço público pertença ao escopo de atuação da Secretaria de Esporte e Lazer, a responsabilidade pela elaboração do projeto, definição técnica do escopo, orçamentação, acompanhamento e fiscalização da execução é institucionalmente atribuída à Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, conforme competências administrativas internas. Por tratar-se de serviço técnico e especializado de engenharia, sua condução permanece sob responsabilidade da Secretaria de Obras, não havendo necessidade de agrupamento com outras demandas ou unidades administrativas. Assim, a contratação mantém-se individualizada, atendendo exclusivamente à necessidade identificada e às atribuições formais da Secretaria de Obras e Infraestrutura. 2.4.5 Do Sigilo do Orçamento No presente estudo preliminar, esta equipe não identificou a necessidade de aplicação do sigilo ao orçamento estimado, tendo em vista que o objeto, não apresenta características que justifiquem tal medida, conforme previsto no art. 24, § 1º, da Lei nº 14.133/2021. Entretanto, caso durante a fase de pesquisa de preços ou na estimativa final do valor da contratação o setor responsável identifique a pertinência do sigilo para assegurar a competitividade ou proteger a estratégia de negociação da Administração, a justificativa específica será elaborada pelo servidor competente e devidamente juntada aos autos antes da contratação.

3. DA JUSTIFICATIVA/NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO/DA LC 123/06

3.1 Justificativa A presente contratação tem como objetivo atender à necessidade da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Selvíria/MS para execução de serviços de reforma da Mini Arena Esportiva de Futebol Society, abrangendo a substituição integral da grama sintética, preparo da base com areia, transporte de materiais e serviços complementares de pintura e pequenos reparos em madeira. A demanda surgiu em razão do expressivo desgaste do revestimento sintético, degradação das demarcações e falhas em elementos de acabamento, fatores que comprometem a segurança dos usuários e a funcionalidade do equipamento esportivo, utilizado intensamente pela comunidade local. A situação atual exige intervenção corretiva imediata, a fim de garantir a preservação do patrimônio público e evitar riscos aos frequentadores. Para demonstrar tecnicamente a necessidade da intervenção, segue registro fotográfico da vistoria realizada no local, evidenciando o estado atual da arena e os danos identificados: Trata-se de serviço de engenharia de pequeno porte, enquadrado no limite legal que autoriza a dispensa de licitação, conforme art. 75, inciso I, da Lei nº 14.133/2021. 3.2 Aplicação do tratamento diferenciado da LC 123/2006 3.2.1 Contratação com itens exclusivos para os beneficiados (art. 48, I, LC 123/06): Não se aplica o tratamento de exclusividade, pois a contratação ocorrerá por dispensa, cujo valor está abaixo do limite das licitações exclusivas. Ademais, o objeto é indivisível, não permitindo fracionamento. 3.2.2 Cota Reservada de até 25% (art. 48, III, LC 123/06): Inaplicável, pois os serviços exigem execução unitária e integrada, não sendo possível dividir o objeto sem prejuízo técnico e econômico. 3.2.3 Dos benefícios a serem concedidos às MPEs e equiparadas: Serão observados os benefícios gerais previstos na LC 123/2006 sempre que houver mais de um fornecedor apto. Contudo, por tratar-se de dispensa, aplica-se o art. 75 da Lei nº 14.133/2021, respeitando-se apenas o que for compatível ao procedimento. 3.3 Não utilização do Catálogo Eletrônico: O catálogo de padronização do Município encontra-se em fase de implantação, motivo pelo qual o objeto ainda não está padronizado no sistema, impossibilitando sua vinculação nesta etapa.

4. DO OBJETO

O objeto da presente licitação é a Contratação de empresa para execução de serviços de manutenção e reforma da Mini Arena Esportiva de Futebol Society compreendendo remoção e substituição de grama sintética, preparo de base com areia, transporte de materiais, pintura de piso e demarcações, reparos em madeira e demais serviços correlatos, conforme planilha e memorial descritivo. Plano de ação n° 09032022-019814 / 2022, Programa n° 09032022, emenda parlamentar n° 202239180007-Beto Pereira.

5. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO OBJETO

Conforme informado na DFD, segue abaixo a especificação técnica do objeto: ITEM; DESCRIÇÃO; UNID.; QUANT.. 1.; REFORMA DA MINI ARENA ESPORTIVA DE FUTEBOL SOCIETY. 1.1.; Grama Sintética. 1.1.1.; Revestimento em grama sintética, com espessura de 20 a 32 mm; M2; 98,27. 1.1.2.; Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte); M3; 87,00. 1.1.3.; Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020; M3XKM; 2,45. 1.1.4.; Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020; M3XKM; 0,96. 1.2.; Acabamento. 1.2.1.; Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação com fita adesiva e aplicação com rolo. Af_05/2021; M2; 45,91. 1.2.2.; Lixamento de madeira para aplicação de fundo ou pintura. Af_01/2021; M2; 1,97. 1.2.3.; Pintura verniz (incolor) alquídico em madeira, uso interno e externo, 2 demãos. Af_01/2021; M2; 19,80. 1.2.4.; Viga de madeira serrada, pinus ou equivalente da região, seção retangular 7,5 x 15 cm. Af_03/2024; M; 55,11. 1.2.5.; Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. Af_05/2021; M2; 19,23.

6. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

6.1. Forma de Solicitação do Objeto De acordo com a equipe responsável pelos Estudos Técnicos Preliminares, RECOMENDA-SE que a contratação contemple a execução integral dos serviços de reforma da Mini Arena Esportiva de Futebol Society, incluindo: - retirada da grama existente; - preparação de base; - fornecimento e instalação de grama sintética; - transporte de materiais; - serviços de pintura e acabamento; - limpeza e entrega final. 6.2. Prazo de entrega dos produtos: O prazo de execução deverá seguir o cronograma físico-financeiro aprovado, compreendendo o período estimado entre: abrangendo aproximadamente 4 (quatro) meses de execução, conforme etapas descritas na planilha orçamentária. 6.3. Local(is) de entrega/execução e horário(s) de atendimento: A execução ocorrerá na Mini Arena Esportiva de Futebol Society, no Município de Selvíria/MS. A comunicação administrativa será realizada junto ao: Centro Administrativo – Avenida Professora Marilucia Torres Lalucce, nº 900 – Selvíria/MS Horário de atendimento: 08h às 12h e 14h às 17h (horário de Brasília). 6.4. Forma de recebimento e substituição no caso de defeito: O recebimento seguirá o previsto na Lei nº 14.133/2021: - Provisório: ao término dos serviços. - Definitivo: após vistoria e aceitação pela fiscalização. Caso sejam verificadas falhas, defeitos ou inconformidades, a contratada deverá realizar a correção sem ônus ao Município. 6.5. Prazo de garantia/forma de garantia: Como se trata de obra/serviço de engenharia, aplicam-se as garantias previstas em lei e normas técnicas: - correção imediata de vícios aparentes; - garantia de desempenho da grama sintética instalada; - responsabilidade técnica pelos serviços executados; - observância do art. 115 da Lei nº 14.133/2021 para vícios estruturais. 6.6. Prazo de vigência da contratação: A vigência será de 06 (seis) meses, prorrogável conforme art. 105 da Lei 14.133/2021. 6.7. Necessidade de treinamento de pessoal/apresentação de catálogo de produtos/exigência de amostras: Não se aplica. 6.8. Transição contratual: Não se aplica. 6.9. Apresentação de catálogo ou amostra: Não se aplica. 6.10. Indicação ou vedação de marcas ou modelos específicos ou como referência: Não se aplica. 4.13. Demais requisitos necessários à contratação: Não se aplica. 6.14. Da contratação: Toda documentação de regularidade Jurídica, Econômica–Financeira, Fiscal, Trabalhista, Técnica e demais comprovações, serão exigidas conforme edital que será elaborado pelo setor competente.

7. ESTIMATIVA DA QUANTIDADE NECESSÁRIA

A estimativa das quantidades necessárias foi definida com base no Memorial Descritivo elaborado pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, contemplando todas as etapas e serviços que compõem a reforma da Mini Arena Esportiva de Futebol Society. A apuração dos quantitativos e valores foi realizada por meio de Planilha Orçamentária, utilizando: - Composições e preços do SINAPI, aplicáveis aos serviços de base, transporte, pintura e instalação; - Composição CDHU 21.01.160, referente ao revestimento em grama sintética com espessura de 20 a 32 mm; - Medições e análise in loco, com apoio de registro fotográfico da área. Após a consolidação das informações técnicas, foi elaborada a relação de serviços e materiais necessários à execução do objeto. A tabela contendo os quantitativos, valores estimados e demais informações técnicas encontra-se anexa a este Estudo Técnico Preliminar, compondo parte integrante do processo.

8. LEVANTAMENTO DE MERCADO, JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR E PREÇOS REFERENCIAIS

Para subsidiar a presente contratação, a equipe de planejamento realizou levantamento de mercado e análise de soluções disponíveis, com foco na execução dos serviços de reforma da Mini Arena Esportiva de Futebol Society, incluindo instalação de grama sintética, base, transporte e serviços de acabamento, conforme memorial descritivo e planilha orçamentária. A análise considerou contratações similares realizadas por outros municípios, órgãos estaduais e federal, bem como dados técnicos das composições SINAPI e CDHU, de modo a assegurar que a solução adotada atenda às necessidades da Administração sob os aspectos técnico, econômico, qualitativo e de durabilidade. Após o estudo das alternativas possíveis, definiu-se que a solução adequada consiste na execução direta dos serviços por empresa especializada, contemplando: - fornecimento de grama sintética conforme especificação; - execução de base com areia; - transporte de materiais; - pintura de demarcações; - pequenos reparos e acabamentos. Essa escolha decorre da necessidade de intervenções específicas, que exigem mão de obra e materiais especializados, não havendo solução padronizada disponível para simples aquisição ou fornecimento isolado. Alternativas de solução analisadas • Solução 1 — Adesão a atas de registro de preços Foram verificadas atas vigentes no PNCP e em outros órgãos municipais e estaduais, porém não foram identificadas atas compatíveis com o objeto (serviços de reforma completa com instalação de grama sintética), inviabilizando o uso dessa modalidade. • Solução 2 — Manifestação de intenção de registro de preços (MIRP) Foi analisada a possibilidade de registrar preços via outro ente público. Contudo, não existiam MIRPs ativas para esse tipo de serviço, além de não ser vantajosa frente ao caráter específico e imediato da necessidade. • Solução 3 — Realização de licitação própria Tecnicamente viável. Porém, considerando: - o valor estimado dentro do limite legal para dispensa (art. 75, I, da Lei 14.133/2021); - a urgência da demanda, devido ao uso constante da arena pela comunidade; - a simplicidade técnica do objeto (escopo bem definido, sem complexidade projetual); - a existência de fornecedores aptos no mercado local/regional; Concluiu-se que a dispensa de licitação é o meio mais eficiente, garantindo celeridade, economicidade e imediata prestação do serviço à população. Conclusão da análise de solução Diante da análise realizada, a equipe técnica sugere que o procedimento siga pela via da DISPENSA ELETRÔNICA, por apresentar maior eficiência e compatibilidade com o valor estimado. Todavia, permanece resguardada ao gestor a prerrogativa de optar por outro rito legalmente cabível, como a CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, caso considere mais oportuno ou vantajoso ao interesse público.

9. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução proposta consiste na execução dos serviços de reforma da Mini Arena Esportiva de Futebol Society, localizada no Município de Selvíria/MS, abrangendo todas as etapas necessárias para a revitalização completa do espaço esportivo. A execução dos serviços contempla: - retirada da grama sintética existente, quando aplicável; - preparo e regularização da base com areia média, conforme especificações técnicas; - fornecimento e instalação de grama sintética conforme composição CDHU 21.01.160; - serviços de transporte de materiais, considerando DMT básico e excedente (SINAPI 95875 e 93590); - execução dos serviços de acabamento, incluindo: - pintura de símbolos e textos; - demarcações de campo; - lixamento e aplicação de verniz em elementos de madeira; - demais reparos e finalizações necessárias. A solução foi estruturada com base no Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, composições SINAPI e CDHU, bem como na vistoria técnica realizada no local. O conjunto de serviços visa restaurar plenamente a utilização da mini arena, garantindo segurança, funcionalidade, conforto aos usuários e durabilidade da instalação esportiva. Todo o processo de execução será acompanhado e fiscalizado pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, responsável por verificar a conformidade dos serviços com as especificações técnicas, insumos previstos e padrões de qualidade estabelecidos. Em caso de eventuais falhas, divergências ou não conformidades, a contratada deverá realizar as correções necessárias sem ônus para o Município, garantindo o perfeito desempenho da arena esportiva reformada. A solução adotada atende aos princípios da economicidade, eficiência e interesse público, proporcionando a revitalização completa de um equipamento esportivo utilizado pela comunidade, sem prejuízo à segurança, à qualidade e ao prazo planejado para execução.

10. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Segundo a equipe de estudos técnicos, de acordo com o contexto a contratação em comento, tal processo visa alcançar os seguintes resultados: ITEM; DOS RESULTADOS PRETENDIDOS. 01; Recuperar integralmente a Mini Arena Esportiva de Futebol Society, restabelecendo condições adequadas de uso para atividades esportivas e comunitárias.. 02; Garantir a instalação de grama sintética de qualidade e conforme especificações técnicas, proporcionando segurança, conforto e durabilidade na prática esportiva.. 03; Melhorar a infraestrutura esportiva pública, promovendo condições adequadas para projetos sociais, programas esportivos e utilização pela comunidade.. 04; Assegurar que os serviços sejam executados de acordo com o memorial descritivo, planilha orçamentária e composições técnicas (SINAPI/CDHU), garantindo padronização e conformidade.. 05; Otimizar a eficiência e celeridade na execução da reforma, evitando interrupções nas atividades esportivas e atendendo à demanda da Secretaria de Esportes e Lazer... 06; Promover economicidade e boa gestão dos recursos públicos, realizando a contratação com base em preços referenciais confiáveis e dentro da legislação vigente.. 07; Garantir um espaço revitalizado que ofereça maior segurança aos usuários, prevenindo riscos decorrentes de desgaste do piso e da infraestrutura..

11. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

A presente contratação será realizada de forma integral, englobando todos os serviços necessários à reforma da Mini Arena Esportiva de Futebol Society, conforme memorial descritivo e planilha orçamentária. O parcelamento da solução não é viável, considerando que: - os serviços possuem interdependência técnica, especialmente entre preparo de base, instalação da grama sintética e execução dos acabamentos; - a divisão em lotes distintos poderia prejudicar a padronização da execução, gerando incompatibilidade entre etapas e materiais; - a fragmentação da contratação aumentaria o risco de atrasos, retrabalhos e inconsistências na qualidade final do serviço; - o parcelamento resultaria em maior complexidade logística e administrativa, afetando o fluxo de trabalho da fiscalização da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura; - a execução por empresa única garante responsabilidade técnica unificada, facilidade de controle e melhor desempenho global da obra. Dessa forma, justifica-se a realização em contratação única, assegurando uniformidade, continuidade técnica da execução, economicidade e maior eficiência no atendimento da demanda pública.

12. PROVIDÊNCIA PARA ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE DO ÓRGÃO

Para a execução desta contratação, a fiscalização dos serviços será realizada pelos servidores designados pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, que possuem conhecimento técnico para acompanhar e avaliar a conformidade das etapas da obra, desde o preparo da base até a instalação da grama sintética e execução dos acabamentos. Não se faz necessária nenhuma adaptação física ou estrutural no ambiente interno da Administração, uma vez que toda a execução ocorrerá diretamente na Mini Arena Esportiva de Futebol Society, local onde serão realizados os serviços. A Secretaria de Obras dispõe de equipe técnica e estrutura administrativa suficientes para: - acompanhar o andamento da obra; - registrar eventuais inconformidades; - realizar as medições necessárias; - emitir relatórios de fiscalização; - assegurar a conformidade dos serviços com o memorial descritivo, planilha orçamentária e normas técnicas. Assim, não há necessidade de adequação adicional por parte do órgão demandante.

13. CONTRATAÇÕES CORRELATAS

Até o momento da elaboração deste Estudo Técnico Preliminar, não há previsão de contratações correlatas relacionadas à reforma da Mini Arena Esportiva de Futebol Society. Conforme informado pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, todos os serviços necessários para a execução do objeto já estão contemplados nesta contratação, não havendo dependência de outros contratos para viabilizar a obra. A fiscalização e o acompanhamento técnico serão realizados pela própria Secretaria, que dispõe de equipe apta para monitorar o andamento e a conformidade dos serviços. Ressalta-se, entretanto, que eventuais necessidades futuras, como manutenções periódicas, substituição de materiais ou melhorias adicionais, poderão demandar novas contratações, caso sejam identificadas após a conclusão dos serviços previstos neste processo.

14. DO GERENCIAMENTO DE RISCOS

Após análise do objeto em sede de ETP’s, a equipe de planejamento identificou alguns riscos que originaram as contingências respectivas, conforme lançado no mapa de riscos a seguir: FASE DE ANÁLISE. (X) Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedores. ( ) Gestão do Contrato. RISCO 01. Probabilidade:; ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta. Impacto:; ( ) Baixa ( ) Média (X ) Alta. Id; Dano. I.; Atraso na execução do serviço. Id; Ação Preventiva; Responsável. I.; 1. Fiscalização da empresa por parte do fiscal de contrato designado.; Fiscal do Contrato e Secretaria. Id.; Ação de Contingência; Responsável. I; 1. Notificação da empresa para esclarecimentos; 2. Aplicação da penalidade.; Fiscal do Contrato e Secretaria. RISCO 02. Probabilidade:; ( ) Baixa (X ) Média ( ) Alta. Impacto:; ( ) Baixa ( ) Média (X) Alta. Id; Dano. I.; Fornecimento de materiais em desacordo com as especificações do projeto. Id; Ação Preventiva; Responsável. I.; 1- A empresa deverá fornecer os materiais conforme as dimensões e qualidade exigidas.; Fiscal do Contrato e Secretaria. Id.; Ação de Contingência; Responsável. I; 1- Notificação da empresa para prestar esclarecimentos; 2- Aplicação de penalidades.; Fiscal do Contrato e Secretaria. RISCO 03. Probabilidade:; ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta. Impacto:; ( ) Baixa ( ) Média (X) Alta. Id; Dano. I.; Serviço com qualidade inferior à especificada. Id; Ação Preventiva; Responsável. I.; 1- Exigir que os fornecedores apresentem comprovação de qualidade e certificação, quando aplicável, além de fiscalização no recebimento.; Fiscal do Contrato e Secretaria. Id.; Ação de Contingência; Responsável. I; 1- Caso seja constatada qualidade inferior ou inadequada, o material deverá ser substituído imediatamente, podendo ser aplicada a penalidade prevista em contrato.; Fiscal do Contrato e Secretaria. DAS ATIVIDADES ESPECÍFICAS SUGERIDAS AOS FISCAIS DO CONTRATO O fiscal do contrato será o servidor especialmente designado pela administração, com atribuições de acompanhar, controlar e fiscalizar a execução de contratos administrativos. É o representante da Administração, especialmente designado nas formas da lei 14.133/21, para exercer o acompanhamento e fiscalização da execução contratual, devendo informar à Administração sobre eventuais vícios, irregularidades ou baixa qualidade dos serviços prestados pela contratada, propor soluções para regularização de faltas e problemas observados e sanções que entender cabíveis, de acordo com as disposições contidas no Decreto Municipal N° 312/2020.

15. DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

A contratação refere-se à reforma da Mini Arena Esportiva de Futebol Society, cujos serviços ocorrem em área já urbanizada e destinada ao uso esportivo, o que reduz significativamente os impactos ambientais. Os efeitos previstos são mínimos e temporários, relacionados principalmente à remoção de materiais existentes, geração de pequenos resíduos, movimentação de veículos e utilização de tintas, vernizes e insumos necessários ao acabamento. Recomenda-se que a contratada realize a destinação adequada dos resíduos, manuseie corretamente materiais que possam gerar contaminação e adote cuidados no transporte e aplicação dos insumos, evitando dispersões e derramamentos. A equipe técnica da Secretaria de Obras acompanhará a execução, garantindo conformidade com as normas ambientais. Assim, os possíveis impactos são considerados de baixo potencial e totalmente mitigáveis mediante as medidas operacionais recomendadas.

16. DA DECLARAÇÃO DA VIABILIDADE (OU NÃO) DA CONTRATAÇÃO:

Declara-se que a contratação é plenamente viável, sendo sugerida sua execução por meio de DISPENSA ELETRÔNICA, nos termos do art. 75, I, da Lei nº 14.133/2021. Entretanto, a escolha definitiva da modalidade permanece a critério do gestor, podendo este adotar a CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA caso avalie ser mais adequada.

17. DA EQUIPE TÉCNICA

_________________________________ Maria Lúcia Andre Nirakami Membro da Comissão de Estudos Técnicos

Selvíria/MS, 01 de dezembro de 2025.

18. DA AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DEMANDANTE

Após lido e analisado o relatório de estudo técnico do objeto demandando, concordo e AUTORIZO a Contratação. Declarada a viabilidade da contratação (ou concordando com a alteração sugerida pela equipe do ETP), determino o encaminhamento para a confirmação do valor estimado e finalização da pesquisa de mercado, e aos trâmites subsequentes.

_________________________________ José Eduardo Alves Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

Selvíria/MS, 01 de dezembro 2025