ANEXO I

PROJETO BÁSICO

Seleção de proposta para a celebração de parceria com Organização da Sociedade Civil (OSC), com atuação no Município de Selvíria, bairro Guadalupe do Alto Paraná e assentamentos São Joaquim, Canoas e Alecrim. Por meio da formalização de Termo de Colaboração, visando a operacionalização do Plano de Trabalho, para a prestação de serviços de zeladoria municipal, compreendendo coleta de entulho com caixa estacionária (caçamba); coleta de lixo de resíduos sólidos residenciais orgânicos; coleta seletiva; varrição manual; roçagem; pintura de meio fio / caiação; poda; limpeza de bueiros; incluindo mão de obra, triagem e a destinação final de resíduos, equipamentos de proteção individual e coletiva, maquinários e equipamentos para o auxílio das atividades, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.

PERÍODO: 12 MESES

SELVÍRIA - MS

ÍNDICE

1. APRESENTAÇÃO DO PROJETO	3

1.1. Do Município	3

Casas do perímetro urbano	3

Arvores do perímetro urbano	3

1.2. Dos serviços a serem realizados	6

1.2.1 Especificações complementares	6

2. DO MAPA DE SITUAÇÃO	7

2.1. Área de Abrangência do Projeto	8

3. ESTUDOS E PROJETO BÁSICO	9

3.1 COLETAS	9

3.1.1 Coleta de entulhos – caçamba	10

3.1.2. Coleta dos resíduos sólidos urbanos (RSU)	12

3.1.3. Coleta seletiva	21

3.2 ROÇAGEM E COLETA DE GRAMA	30

3.3 VARRIÇÃO	34

3.4 PODA DE ARVORES	47

3.5 LIMPEZA DE BUEIROS	52

3.6 PINTURA DE MEIO-FIO	56

4. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E UNIFORME	60

5. VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	62

6. SINALIZAÇÃO	62

6.1 DETALHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA:	63

7. REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO	63

8. OS PLANOS EXECUTIVOS DEFINITIVOS, DEVERÃO COMPREENDER	65

REFERÊNCIAS	67

# 1. APRESENTAÇÃO DO PROJETO

## 1.1. Do Município

O município de está situado no sul da região Centro-Oeste do Brasil, no Leste de Mato Grosso do Sul (Microrregião de Paranaíba). Localiza-se a uma latitude 20º22'02" sul e a uma longitude 51º25'08" oeste. Distâncias:

410 km de Campo Grande (MS), capital estadual.

798 km de Brasília, capital federal.

690 km de São Paulo, metrópole nacional (São Paulo)

76 km de Três Lagoas (MS)

12 km de Ilha Solteira (SP)

54 km de Aparecida do Taboado (MS)

110 km de Inocência (MS)

102 km de Paranaíba (MS)

Extensão territorial de 3.258,653 km², com uma população de aproximadamente 10.200 habitantes.

### Casas do perímetro urbano

O quantitativo de casas do município de Selvíria foi realizado através de vistoria com funcionário do setor de Obras e Infraestrutura, em ruas no município e bairro Guadalupe do Alto Paraná, nesses dados abaixo não tem o quantitativo de casas dos assentamentos e não foi levado em consideração terrenos que tem 2 (duas) casas no mesmo.

Número aproximado de casas em Selvíria: 2.031

Número aproximado de casas no bairro Guadalupe do Alto Paraná: 488

### Arvores do perímetro urbano

Em relação as arvores do município, só foi levantado no quantitativo as arvores de médio e grande porte; o local de quantitativo está descrito na tabela 1.

Tabela 1 – Quantitativo aproximado de arvores

| Numero | Nome das ruas | Quantidade arvores | Quant. de coqueiros |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Selvíria |  |  |
| 1.1 | Avenida Acir Rezende | 23 |  |
| 1.2 | Avenida Camargo Correa | 27 |  |
| 1.3 | Avenida Capitão Celso Batista da Silva | 186 |  |
| 1.4 | Avenida Jamil Kauas | 109 | 60 |
| 1.5 | Avenida João Selvirio de Souza | 142 |  |
| 1.6 | Avenida Professora Marilucia Rosa Torres Lalucie (Antiga av. Goias) | 69 |  |
| 1.7 | Avenida Rotary Club | 42 |  |
| 1.8 | Projetada Esteves Barbosa de Almeida | 60 |  |
| 1.9 | Rua 12 de Maio | 84 |  |
| 1.10 | Rua 24 de Junho | 129 |  |
| 1.11 | Rua Afonso Garcia Moreira | 61 |  |
| 1.12 | Rua Aldo de Queiroz | 40 |  |
| 1.13 | Rua Antônio Jose da Silva | 40 |  |
| 1.14 | Rua Antônio Luiz de Brito | 48 |  |
| 1.15 | Rua Aparecido Caetano (Forró) | 13 |  |
| 1.16 | Rua Carolina da Cruz Prates | 39 |  |
| 1.17 | Rua Gabriel Cassiano do Nascimento | 100 |  |
| 1.18 | Rua Irineu Fernandes Rodrigues | 72 |  |
| 1.19 | Rua Joaquim Diogo Filho | 72 |  |
| 1.20 | Rua Paulo Brandão | 72 |  |
| 1.21 | Rua Pedro Lopes | 10 |  |
| 1.22 | Rua Roberto Barraco | 86 |  |
| 1.23 | Rua Rui Barbosa | 55 |  |
| 1.24 | Rua Sebastião Teixeira Gomes | 85 |  |
| 1.25 | Rua Vereador Adelmo Zambom | 77 |  |
| 1.26 | Rua vereador Ariudes Fernandes Leite | 40 |  |
| 1.27 | Rua vereador Isac Laluce | 44 |  |
| 1.28 | Rua vereador José Alexandre Trindade | 100 |  |
| 2 | Bairro Guadalupe do Alto Paraná |  |  |
| 2.1 | Avenida Nossa senhora do Guadalupe | 60 |  |
| 2.2 | Rua "A" | 2 |  |
| 2.3 | Rua "H" | 21 |  |
| 2.4 | Rua "I" | 8 |  |
| 2.5 | Rua "J" | 5 |  |
| 2.6 | Rua "P" | 23 |  |
| 2.7 | Rua "Q" | 43 |  |
| 2.8 | Rua "R" | 19 |  |
| 2.9 | Rua Antônio Ferreira da Silva | 29 |  |
| 2.10 | Rua Antônio Pinheiro Basto | 18 |  |
| 2.11 | Rua Antônio Roberto | 22 |  |
| 2.12 | Rua Clemente Pereira Durães | 23 |  |
| 2.13 | Rua Laurindo Alves de Souza | 65 |  |
| 2.14 | Rua Manoel Adriano da Silva | 22 |  |
| 2.15 | Rua Olegário Alves da Silva | 18 |  |
| 2.16 | Rua Otaviano Rodrigues | 41 |  |
| 2.17 | Rua Sebastião Mirão da Silva | 43 |  |
| 3 | Terrenos Públicos |  |  |
| 3.1 | Campão unifardas | 40 |  |
| 3.2 | Coabe | 60 |  |
| 3.3 | Prédios Públicos | 150 |  |
| Total aproximado: |  | 2.697 |  |

## 1.2. Dos serviços a serem realizados

Os serviços a serem realizados deverão ser executados em conformidade com os Planos Executivos Definitivos dos serviços objeto da Licitante, a serem apresentados pela licitante vencedora, no prazo de 30 (trinta) dias a partir da Ordem de início de Serviço (O.S.) e aprovados pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, observando todas as especificações e demais elementos técnicos constantes deste projeto.

A Prefeitura Municipal poderá propor a implantação de novas técnicas operacionais, de forma a assegurar a atualização e melhoria da qualidade da prestação dos serviços à população.

Os Serviços serão executados nas áreas, vias e logradouros públicos, na circunscrição definidas neste projeto básico. (Mapa de Situação).

### 1.2.1 Especificações complementares

Durante a execução dos serviços é absolutamente vedada ao pessoal da Executante a execução de outras tarefas que não sejam objeto destas especificações, principalmente em benefício de particulares.

Será terminantemente proibido aos empregados da Executante fazer catação ou triagem entre os resíduos de varrição e de feiras-livres, para proveito próprio.

É proibida a ingestão de bebidas alcoólicas ou drogas, a solicitação de gratificações e donativos de qualquer espécie.

A equipe deverá apresentar-se uniformizada e asseada, com vestimenta e calçados adequados, bonés, capas protetoras e demais equipamentos de segurança quando a situação os exigir (conforme Normas do Ministério do Trabalho).

Caberá à Executante apresentar, nos locais e no horário de trabalho, os operários devidamente uniformizados, providenciando equipamentos e veículos, em sua despesa administrativa, suficientes para a realização dos serviços.

Os serviços serão iniciados com os uniformes nos padrões e cores por tipo de serviço determinado pela Prefeitura, devendo ser impresso na parte frontal, o número da matrícula do empregado.

Face à necessidade de recursos humanos qualificados para o exercício dos serviços de gerenciamento e operacional nas diversas áreas do trabalho é recomendável:

a) Treinamento de gerentes, técnicos, ajudantes, varredores, coletores, fiscais, encarregados e motoristas para o desempenho adequado de suas tarefas;

b) O programa de capacitação deverá abranger além dos serviços gerenciais e operacionais, outros como: Gerenciamento do Sistema de Limpeza Urbana, Cidadania e Meio Ambiente, Qualidade no Atendimento aos Usuários, Importância do uso de EPI’s e EPC’s; Alfabetização de Adultos, entre outros.

A Executante deverá apresentar ao FISCAL, no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da data de implantação dos serviços, o Plano Executivo definitivo de cada serviço. As adequações do referido Plano, se solicitadas pela Prefeitura após análise e apreciação, deverão ser entregues no prazo máximo de 10 (dez) dias.

Os Planos Executivos definidos de cada serviço apresentados deverão estar totalmente implantados em 12 (doze) meses após a aprovação do FISCAL.

# 2. DO MAPA DE SITUAÇÃO

Os mapas abaixo é só uma referência para demarcar onde está localizado o município de Selvíria, o bairro Guadalupe do Alto Paraná e os assentamentos: Alecrim, São Joaquim e Canoas.

## 2.1. Área de Abrangência do Projeto

Figura 1: demarcação Selvíria e bairro Guadalupe do Alto Paraná. Fonte: Google Earth, imagem 2022/Secretária municipal de obras e infraestrutura

Figura 2: demarcação Assentamento Fonte: Google Earth, imagem 2022/Secretária municipal de obras e infraestrutura

A área de interesse deste projeto é a zona urbana e assentamentos do Município de Selvíria – MS.

Os mapas com dimensionamentos de tamanho da parte urbana e assentamentos estão impressos em folhas de tamanho A1, junto ao processo.

# 3. ESTUDOS E PROJETO BÁSICO

Para realizar o estudo de cada serviço, foi antes feito um levantamento de dados com vários setores do município, e alguns dos dados tiveram que ser feitos de forma exploratória.

Para a o projeto básico, foram utilizadas mapas, planilhas, especificações técnicas para alguns itens, orçamentos através da tabela (SINAP e SIEMACO), cronograma normas técnicas e legislação. Serão abordados os serviços de:

- Coletas

- Varrição

- Pintura de meio fio / Caiação

- Poda, supressão, processamento, destocamento, transplante, plantio e tomografia de árvores

- Roçada

- Limpeza de bueiro

- Equipe tapa buraco

- Manutenção de guias

E também será abordado os temas sobre equipamentos de proteção individual (EPI) e equipamento de proteção coletiva (EPC).

## 3.1 COLETAS

A coleta de lixo ou resíduos nas cidades é um serviço público a cargo das prefeituras municipais ou de empresas especializadas contratadas para essa finalidade. Esse material é direcionado para aterros sanitários, reciclagem ou similares. No município de Selvíria nesse projeto básico serão de 4 tipos de coletas:

- Coleta de entulho – Caçamba

- Coleta de lixo de resíduos sólidos residenciais orgânicos

- Coleta Seletiva

- Coleta de massa verde (resíduos de varrição / poda / roçada)

### 3.1.1 Coleta de entulhos – caçamba

Caçamba, também chamada de caixa estacionária, é uma grande caixa recipiente, geralmente metálica, para transporte de entulhos e materiais diversos. A maioria das caçambas é levada por um caminhão poliguindaste especial, a fim de depositar seu conteúdo em depósitos, aterros sanitários ou pontos de reciclagem.

A definição de entulho: Entulho são os resíduos provenientes da construção civil ou de demolições. São formados por um conjunto de fragmentos ou restos de tijolo, concreto, argamassa, aço, madeira e etc..

A ABRECON (Associação Brasileira para Reciclagem de Resíduos da Construção Civil e Demolição) classifica os resíduos da construção civil como entulho de construção e entulho de demolição. O entulho de construção é formado por restos e fragmentos de materiais. Enquanto o de demolição é formado apenas por fragmentos.

#### DEFINIÇÃO

Através do estudo, foi concluído que que a melhor forma de coletar entulho é com a utilização de caixa estacionaria, conhecida como caçamba. A prestação de serviço de coleta de entulho foi desenvolvida, através do número de pedidos já existente no município e com a estimativa de crescimento.

#### OS DADOS PARA O ESTUDO DA COLETA SERÃO

- 50 (caixa estacionária)

Divisão:

- 10 que ficara em lugares fixos em prédios públicos

- 35 para os munícipes

- 5 para emergências da prefeitura

#### DADOS E CÁLCULO DO PARA COLETA DE ENTULHO

Para atender a demanda precisa que seja feito em média 250 serviços por 21 dias trabalhados no mês.

Sendo assim será em média de 11 a 12 serviços por dia. Para a realização desses serviços precisa de 2 caminhões, porque em média 1 serviço pode chegar a levar 1 hora. A divisão ou distribuição do serviço para cada caminhão será acordado pela secretaria de obras e infraestrutura do município.

A quantidade mínima de caixa estacionaria que precisa são de 50 unidades, medindo no mínimo 5 m³. Sua divisão de quantitativo para uso são:

- 10 caixas estacionarias que ficara em lugares fixos em prédios públicos;

- 35 caixas estacionarias para os munícipes;

- 5 caixas estacionarias para emergências dos setores públicos.

METODOLOGIA

Adotaremos neste projeto uma equipe composta de: 02 (dois) caminhões, com 02 (dois) motoristas. Para a prestação deste serviço não precisa de ajudantes e nem de encarregados.

Composição de preços de serviços de coleta de entulho – Caçamba

| COLETA DE ENTULHO (CAÇAMBA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a. Valor da caixa estacionaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | CÓDIGO | VALOR | VIDA UTIL EM MESES | QUANT. | DEPRECIAÇÃO MENSAL | TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL | VALOR UNITARIO | CUSTO TOTAL MENSAL |
| a.1 | Caixa estacionaria (caçamba) 5m³ | Cotação | R$ 6.250,00 | 60 | 50 | R$ 104,17 | R$ 10,00 | R$ 114,17 | R$ 5.708,50 |
| SUBTOTAL: |  |  |  |  |  |  |  | R$ 114,17 | R$ 5.708,50 |

| b. Valor do caminhão |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | CÓDIGO | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNITARIO | CUSTO TOTAL MENSAL |
| b.1 | 2 Caminhão poliguindaste simples | SINAPI 5928 (JUN/2022) | Hora/Serviço | 220 | R$ 251,00 | R$ 55.220,00 |
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | R$ 251,00 | R$ 55.220,00 |

| SUB. TOTAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR MENSAL | VALOR ANUAL |
| a.1 | Caixa estacionaria (caçamba) 5m³ | R$ 5.708,50 | R$ 68.502,00 |
| b.1 | Caminhão poliguindaste simples | R$ 55.220,00 | R$ 662.640,00 |
| Valor total: |  | R$ 60.928,50 | R$ 731.142,00 |

| Resumo de valores / serviço |  |
| --- | --- |
| Valor mensal | R$ 60.928,50 |
| Quant. de serviços caçamba mês | 220 |
| Valor por serviço/caçamba | R$ 276,95 |

### 3.1.2. Coleta dos resíduos sólidos urbanos (RSU)

Resíduos Sólidos Urbanos (RSUs, de acordo com a norma NBR.10.004 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT), são resíduos resultantes da atividade doméstica e comercial dos centros urbanos.

Os resíduos sólidos urbanos podem ser classificados das seguintes maneiras:

Matéria orgânica: restos de comida;

Papel e papelão: jornais, revistas, caixas e embalagens;

Plásticos: garrafas, garrafões, frascos, embalagens;

Vidro: garrafas, frascos, copos;

Metais: latas;

Outros: roupas, óleos de motor, resíduos de eletrodomésticos.

DEFINIÇÃO

Neste projeto básico, a coleta RSU terá foco em coleta de material orgânico, pois o município de Selvíria será implantado agora a coleta seletiva, onde será feito a conscientização para que os outros resíduos sejam separados de forma correta e coletados em outro serviço. O serviço de RSU ficará acordado nos seguintes passos coleta por tonelada, transporte dos materiais, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais urbanos do município, abrangendo também os pontos de coleta dos assentamentos Alecrim, São Joaquim e Canoas, conforme especificações abaixo:

DIMENSIONAMENTO DOS RECURSOS E MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

O Município de Selvíria está localizado no Estado de Mato Grosso do Sul, que é Centro-Oeste, contemos que a taxa de geração diária de resíduos per capta por habitante é de aproximadamente 1,02 kg/dia, conforme panorama dos resíduos sólidos no Brasil em 2021 da ABRELPE.

Em relação a quantidade de habitantes do município de Selvíria o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2021 aponta uma estimativa da população de 6.555 habitantes, mas como o último censo foi realizado em 2010 e o quantitativo dos anos posteriores é uma estimativa; abrangemos que a realidade da população atual seja outra, motivo o crescimento emergente da cidade, pois teve instalação de indústrias de grande e médio porte no Município, fazendo com que a demanda de novos postos de trabalho trouxessem mais habitantes, não só os colaboradores mas suas famílias também, e por este motivo é chamado de “habitantes flutuantes”, pois estão no município mas ainda não fizeram a transferência de seus dados, como carteirinha do SUS, título de eleitor, entre outros.

Foi pedidos informações/dados para outras setores, e uma procura em sites oficiais do governo, e em um desses dados que é a quantidade de habitantes com a carteirinha do SUS ativa é de 8.763, e feito um levantamento de estimativa de quantitativo, com oficio para uma das empresas com o número de funcionário que reside no município, e acreditamos que a população real da cidade em 2022 é de aproximadamente 10.200 (dez mil e duzentos) habitantes, na qual realizando a estimativa com a fórmula seguir podemos inferir:

Qd=(H×G)1000

Onde:

Qd=Geração diária de resíduos (ton/dia)

H=população do Município (hab)

G=taxa de geração diária de resíduos per capta (Kg/(hab×dia))

Se obtém (10.200 X 1,02) 1000 =

10,404 toneladas/dia x 30 dias

312 toneladas no mês

Deste modo, chegou –se ao quantitativo de 312 toneladas no mês.

Mas o município de Selvíria no segundo semestre de 2022 obteve um novo coletor de lixo, só que 01 transporte não é suficiente para atender todo o serviço, e foi pensando nisso que o estudo técnico dividiu o quantitativo de tonelada mês e aumentou 15% para margem de erro, para os dias e meses que mais necessitar do serviço.

- Então totalizou 180 toneladas no mês para cada.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Entende-se por serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos (domiciliares e comerciais) a coleta manual, o transporte e à destinação final dos resíduos provenientes das unidades em geral do Município.

A metodologia da coleta é aquela em que os resíduos são coletados devidamente acondicionados, disponibilizados pelos munícipes para a coleta e carregados, manualmente, por funcionários ao veículo coletor.

Entende-se por resíduos domiciliares e comerciais a serem recolhidos:

- Resíduos sólidos das unidades unifamiliares e multifamiliares e em geral, inclusive os resultantes de pequenas podas de jardins.

- Resíduos sólidos originários de estabelecimentos públicos, institucionais, de prestação de serviços e comerciais, cujos volumes produzidos por cada unidade geradora sejam compatíveis com recipientes adotados de até 50 (cinquenta) litros.

Os serviços a serem realizados deverão ser executados em conformidade com os elementos técnicos e dentro das normas ambientais vigentes.

DESCRIÇÃO BÁSICA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS

Os serviços de coleta de resíduos sólidos domiciliares e comerciais deverão ser executados porta-a-porta e nos pontos de entrega voluntária (PEV), no período semanal com frequência alternada de 03 (três) vezes por semana, nos períodos diurno e/ou noturno, em todas as vias públicas oficiais e abertas à circulação, respeitadas as setorizações, frequências e horários de coleta estipulados pelo Município, em conformidade com as frequências e períodos atualmente existentes.
 	Para tal, o motorista do veículo deverá seguir rigorosamente os itinerários de coleta propostos, nos dias e horários previstos, e, após o final de cada viagem, o veículo coletor deverá ser encaminhado para pesagem e posteriormente ao local de destinação final.	
 	Na execução da coleta, os coletores deverão apanhar e transportar os recipientes com o cuidado necessário para não os danificar, evitar o rompimento dos mesmos e o derramamento de lixo nas vias públicas.	
 	Os resíduos depositados nas vias e logradouros públicos pelos munícipes, que tiverem tombado dos recipientes, desde que ainda acondicionados, ou que tiverem caído durante a atividade de coleta, deverão ser, obrigatoriamente, recolhidos pelos coletores.
 	Os caminhões coletores compactadores deverão ser carregados de maneira que o lixo recolhido não transborde na via pública.	
         Havendo aumento da quantidade de resíduos a recolher, em consequência de crescimento da população, do número de estabelecimentos comercias, ou por outra ocorrência não prevista, a Executante deverá adequar seus recursos às necessidades do serviço, de forma a manter os padrões estabelecidos, com o devido reequilíbrio dos termos iniciais, pois já existe uma margem de 15% a mais. 	
 	Nos setores de coleta onde for adotado o regime de coleta domiciliar em dias alternados, não poderá haver intervalo superior a 72 (setenta e duas) horas entre uma e outra coleta.

CONCEPÇÃO DOS SERVIÇOS

    - Consiste no recebimento, descarga dos resíduos, compactação de lixo e cobertura com material inerte, no aterro sanitário de responsabilidade da executante.

    - Deverá levar em consideração em sua proposta que não será permitido o ingresso no aterro de pneus, resíduos perigosos (Classe I – ABNT), resíduos químicos e outros resíduos industriais, e ainda comunicar a Administração Pública Municipal, imediatamente, qualquer ato de despejo nas vias e logradouros públicos desses resíduos por terceiros não autorizados, para que o Poder Público Municipal tome as devidas medidas legais pertinentes.

A operação do aterramento dos resíduos sólidos será executada de acordo com a técnica definida em lei e pelos órgãos ambientais.

A executante deverá, obrigatoriamente, manter em perfeitas condições de funcionamento, conservação e operação para o início dos serviços, 01 (um) veículo tipo baú, que atenda a demanda do município, com porta lateral ou traseira com grades ou tampas protetoras removíveis para evitar a queda dos materiais nas vias públicas no momento do transporte.

O veículo deverá dispor dos equipamentos de proteção coletiva, tais como cones sinalizadores, triângulo, entre outros, de acordo com as normas que regem o assunto.

Será responsável pela manutenção dos veículos, máquinas e equipamentos, os quais deverão ser mantidos em perfeitas condições de operação durante toda a vigência, inclusive as unidades da reserva técnica e operacional. Estão compreendidos nessas condições o funcionamento do hodômetro e velocímetro, a pintura e o estado de limpeza e higienização para evitar mau cheiro quando da coleta e nas vias públicas.

Deverá aplicar um plano de manutenção dos veículos e equipamentos utilizados nos serviços, baseado em inspeções, programa de manutenção preventiva e corretiva, programa de serviços de apoio interno e externo, programa de limpeza e aparência, programa de controle de itens de segurança e limpeza e reparo dos contêineres e ferramentas, se for o caso.

Os veículos e equipamentos utilizados deverão respeitar os limites estabelecidos em lei para fontes sonoras e emissão de gases e demais normas regulamentadoras de tráfego de veículos.

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS

Os veículos automotores com equipamentos adequados e necessários aos serviços deverão ser dimensionados de forma a serem suficientes, em quantidade, para atender, adequadamente, à prestação dos serviços propostos.

Para tal, a frota necessária à realização dos serviços de coleta de resíduos sólidos domiciliares deverá ser dimensionada em função da quantidade de resíduos a ser coletada, dos quantitativos de produção dos setores de coleta e da capacidade dos equipamentos coletores a serem disponibilizados.

Os veículos automotores equipados, a serem disponibilizados, deverão ser adequados e estar disponíveis para uso imediato à época da expedição da Ordem de Serviço, mediante vistoria prévia da Prefeitura, ou seja, os equipamentos deverão estar devidamente instalados nos chassis e os conjuntos em boas condições de operação.

A definição da capacidade marca modelo, tipo de equipamento e outras características intrínsecas aos veículos e equipamentos coletores a serem utilizados, fica a critério da Executante, respeitadas, entretanto, as normas e especificações oriundas do Edital e seus anexos relacionados, e mais às seguintes condições:

- Caminhão coletor: caminhão do tipo semipesado, equipado com carroceria do tipo coletora de lixo, com capacidade mínima de 15m3, fechada para evitar derramamento dos resíduos coletados nas vias públicas, com sistema esvaziamento e descarga automática por meio de painel ejetor acionado por cilindro hidráulico telescópico, e dotada de suporte de pás e vassouras que constituem equipamento obrigatório.

- Os veículos, máquinas, equipamentos e ferramentas deverão ser mantidos em perfeitas condições de manutenção e operação durante toda a vigência, inclusive as unidades da reserva técnica e operacional.

- Os veículos e equipamentos utilizados deverão respeitar os limites estabelecidos em lei para fontes sonoras e emissão de gases e demais normas regulamentadoras de tráfego de veículos.

PESSOAL

Competirá à Executante a admissão de motoristas, coletores, fiscais, e demais pessoal necessário ao bom desempenho dos serviços, correndo por sua conta todos os encargos necessários e demais exigências das leis trabalhistas, previdenciárias, fiscais e outras de qualquer natureza.

Só poderão ser mantidos em serviços os empregados que demonstrem capacidade para executá-los adequadamente.

Os funcionários deverão ser atenciosos e educados no tratamento dado ao munícipe, bem como cuidadosos com o bem público e com a população servida.

A fiscalização terá o direito de exigir a dispensa, a qual deverá ocorrer no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, de todo empregado cuja conduta seja, comprovadamente, prejudicial ao bom andamento dos serviços.

Caberá à executante apresentar, nos locais e horários estabelecidos, os operários devidamente uniformizados, providenciando veículos e equipamentos suficientes para perfeita realização dos serviços.

A equipe de trabalho deverá apresentar-se uniformizada e asseada, munida de todo ferramental necessário, com vestimenta e calçados adequados, bonés, capas protetoras e demais equipamentos de proteção individual e coletiva.

METODOLOGIA

Adotaremos neste projeto uma equipe composta de: 01 (um) coletor, com 01 (um) motorista, 03 (três) garis de coleta . Para a prestação deste serviço não precisa de encarregados.

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS – RSU

| COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acordo, convenção ou sentença normativa em dissidio coletivo |  |  |  |  | SIEMACO | Município | Selvíria/MS | 12 meses | Data base Agosto |
| Mão de obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gari coletor (Caminhão) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Custo de mão de obra- CONVENÇÃO COLETIVA 2022 - STEAC/MS |  |  | Encargos 83,39 | Auxilio alimentação - CONVENÇÃO COLETIVA 2022 - STEAC/MS | Cesta Básica - CEASA EDITAL nº 01/2022 | Assit. Social Familiar Sindical | Total Unid. | Total por mês |
| 1 | Quant. | Piso Salarial | Adic. Insalubridade 40% | R$ 1.014,86 | R$ 272,25 | R$ 163,98 | R$ 9,51 | R$ 3.164,40 | R$ 9.493,20 |
|  | 3 | R$ 1.217,00 | R$ 486,80 |  |  |  |  |  |  |
| Motorista de caminhão |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Custo de mão de obra- CONVENÇÃO COLETIVA 2022 - STEAC/MS |  |  | Encargos 83,39 | Auxilio alimentação - CONVENÇÃO COLETIVA 2022 - STEAC/MS | Cesta Básica - CEASA EDITAL nº 01/2022 | Assit. Social Familiar Sindical | Total Unid. | Total por mês |
| 2 | Quant. | Piso Salarial | Adic. Insalubridade 40% | R$ 1.535,44 | R$ 272,25 | R$ 163,98 | R$ 9,51 | R$ 3.822,46 | R$ 3.822,46 |
|  | 1 | R$ 1.841,28 |  |  |  |  |  |  |  |

| Uniforme / Equipamento de proteção individual (EPI) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Código | Custo Unitário | Vida Útil (meses) | Quant. de 01 funcionário / ano | Quant. Anual | Custo por mês |
| Uniforme |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Calça, confeccionados em brim ou similar. | Cotação | R$ 53,24 | 6 | 4 | 16 | R$ 70,99 |
| 2 | Camisa de mangas compridas com faixas refletivas. | Cotação | R$ 59,17 | 6 | 4 | 16 | R$ 78,89 |
| 3 | Botina cano curto ou sapato. | SINDUSCON/MS - (Junho / 2022) | R$ 70,00 | 6 | 2 | 8 | R$ 46,67 |
| 4 | Boné. | Cotação | R$ 11,38 | 6 | 2 | 8 | R$ 7,59 |
| Sub total do uniforme |  |  |  |  |  |  | R$ 204,13 |
| EPI |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Óculos de proteção (Óculos RJ incolor CA 34082) | SINAPI 36152 (JUN/2022) | R$ 5,42 | 12 | 1 | 3 | R$ 1,36 |
| 6 | Protetor Auricular | Cotação | R$ 1,87 | 6 | 4 | 12 | R$ 1,87 |
| 7 | Respirador PFF2 sem válvula CA 44527 | Cotação | R$ 2,45 | 6 | 4 | 12 | R$ 2,45 |
| 8 | Luva tricotada pigmentada branca CA 36890 | Cotação | R$ 3,24 | 6 | 4 | 12 | R$ 3,24 |
| 9 | Protetor solar FPS 30 120 ML | SINDUSCON/MS - (Junho / 2022) | R$ 13,20 | 5 | 4 | 12 | R$ 13,20 |
| 10 | Capa de chuva c/ capuz forrada amarela G CA 12227 | Cotação | R$ 13,56 | 12 | 1 | 3 | R$ 3,39 |
| Sub total de EPI |  |  |  |  |  |  | R$ 25,51 |
| Custo total por mês |  |  |  |  |  |  | R$ 229,64 |

| Maquinas / Equipamento |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Código | Unidade | Quantidade | Custo Unit. | Custo por mês |
| 1 | Caminhão compactador 15 m3 | SINAPI 89876 (JUN/2022) | Hora / mês | 96 | R$ 320,70 | R$ 30.787,20 |

| Resumo de valores / Equipe |  |
| --- | --- |
| Custo da mão de obra | R$ 13.315,66 |
| Custo do Uniforme / EPI | R$ 229,64 |
| Maquinas / Equipamento | R$ 30.787,20 |
| Custo por mês: | R$ 44.332,50 |

| Resumo de valores |  |
| --- | --- |
| Custo total por mês | R$ 44.332,50 |
| Quantidade a coletar m³ | 180 |
| Custo da coleta RSU por m³: | R$ 246,29 |

### 3.1.3. Coleta seletiva

A Coleta Seletiva é um mecanismo de recolha dos resíduos, os quais são classificados de acordo com sua origem e depositados em contentores indicados por cores.

Segundo a Resolução do CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) N.º 275/2001, foi estabelecido um código de cores para diferentes tipos de resíduos na coleta seletiva. Assim, no padrão das cores dos contentores os materiais que cada um deles recebe são:

Azul: papéis e papelões;

Verde: vidros;

Vermelho: plásticos;

Amarelo: metais;

Marrom: resíduos orgânicos;

Preto: madeiras;

Cinza: materiais não reciclados;

Branco: lixos hospitalares;

Laranja: resíduos perigosos;

Roxo: resíduos radioativos.

Além dos contentores específicos para tais materiais, que pode ser em campanhas, existem outros, por exemplo: para óleo usado, pilhas, baterias, rolhas, etc.

DEFINIÇÃO DOS LOCAIS A SEREM ATENDIDOS.

Finalidade regular a implantação de forma progressiva, os serviços de Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos CSRS, que regulamentou a Lei nº 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos.

Os locais definidos para recolhimento dos resíduos recicláveis são todas as vias públicas do perímetro urbano do Município.

Serão implementados, caso o Município verifique ser viável pontos de entrega voluntária (PEV), de forma gradativa, mediante instalação de coletores, estrategicamente dispostos em locais pré-determinados pelo Município, proporcionando maior agilidade aos serviços.

JUSTIFICATIVA

A Coleta Seletiva de materiais recicláveis tem como vantagem redução da quantidade de resíduos encaminhados ao aterro sanitário, representando redução de custos pela municipalidade, bem como, na oportunidade de novos investimentos. Além de estimular a participação da comunidade na solução dos problemas gerados pelo lixo urbano e promover a educação ambiental, um programa de Coleta Seletiva auxilia na economia de recursos naturais, diminui a poluição do meio ambiente e gera empregos, além de proporcionar ao Município uma ferramenta importante na gestão de resíduos sólidos urbanos.

A coleta seletiva pressupõe a separação pelos usuários/população, dos materiais potencialmente recicláveis e presentes nos resíduos sólidos urbanos devidamente segregados e acondicionados em recipientes fornecidos e aprovados pela municipalidade: papel, papelão, vidro, plástico, metais, do restante dos resíduos (orgânicos, rejeitos, etc.) nas suas próprias fontes geradoras.

As fontes geradoras variam desde residências, escolas, escritórios, indústrias, estabelecimentos públicos e privados, etc.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Define-se como coleta de materiais recicláveis, os resíduos sólidos oriundos de estabelecimentos comerciais e residenciais, com possibilidade de serem reaproveitados, tais como papel, papelão, vidro, plástico, metais, etc. e posteriormente encaminhado para destinação final. Serão excluídos dos serviços de coleta seletiva, os seguintes tipos de resíduos:

- Animais mortos de qualquer porte;

- Materiais radioativos, tóxicos;

- Resíduos líquidos de toda espécie;

- Entulho e restos de materiais de construção oriundos da construção civil;

- Troncos, galhos e outros resíduos gerados na poda de árvores e manutenção de jardins;

- Resíduos de Serviços de Saúde (RSS)

- Resíduos Industriais (Classe I –Perigoso conforme classificação da ABNT 10.004/2004)

AS ETAPAS DOS SERVIÇOS SÃO:

- Conscientização dos munícipes;

- Coleta;

- Transporte;

- Separação;

- Descontaminação;

- Disposição final de materiais recicláveis.

Lembrando que a cooperativa devera possuir infraestrutura para realizar a triagem e a classificação da totalidade dos resíduos recicláveis descartados pelo município.
 	Transporte e destinação dos resíduos recicláveis, de acordo com as normas municipais e a Lei de Saneamento (Lei nº 11.445/2007) - (9606910).

Apresentação de relatório mensal informando material coletado e quantitativo para o setor de obras e infraestrutura.	 
 	A separação dos materiais recicláveis no município de Selvíria será feita individualizando-se os materiais recicláveis e acondicionando-os em recipientes diferenciados, conforme as cores de identificação determinada pela Resolução CONAMA nº 275, de 25/4/2001: Padrão de cores: AZUL: papel/papelão; VERMELHO: plástico; VERDE: vidro; AMARELO: metal; PRETO: madeira; LARANJA: resíduos perigosos. 
 	Os sacos plásticos a serem utilizados no acondicionamento dos resíduos para serem transportados para a base coleta, devem possuir as seguintes características:

• ter resistência para não se romper por ocasião do manuseio;

• ter volume de 20, 30, 50, 100 e 150 litros;

• ser de qualquer cor, exceto a cor branca. Estas características encontram-se regulamentadas pela norma técnica NBR 9.190 da ABNT

Após a coleta, os materiais recicláveis devem ser transportados para uma unidade de triagem, equipada com mesas de catação, para que seja feita uma separação mais criteriosa dos materiais visando à comercialização dos mesmos. Para o monitoramento da destinação dos produtos, a empresa (Cooperativa ou Associação) deve informar semestralmente uma planilha com os dados referentes a quantidade recebida do município, a quantidade triada e o valor monetário, conforme os tipos de resíduos coletados nessa Unidade. 	
 	Toda coleta, manuseio e transporte, a utilização de EPI e EPC, não poderão gerar nenhum ônus para o município, sendo de inteira e total responsabilidade da Cooperativa ou Associação contratada. Quanto à utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI e Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC, serão fornecidos obrigatoriamente pela Cooperativa ou Associação bem como obrigatório o uso por seus empregados, sempre que for necessário

METODOLOGIA DE TRABALHO

Os serviços deverão ser executados no perímetro urbano, em todas as residências e estabelecimentos situados nas vias públicas urbanas, abertas à circulação e acessíveis aos veículos em marcha reduzida.

Na execução dos serviços, os coletores deverão identificar os resíduos recicláveis dispostos nas lixeiras e transportá-los até o veículo de coleta e posteriormente transportá-los aos locais indicados pelo Município.

Todos os resíduos recicláveis a serem coletados deverão estar dispostos em locais adequados.

Os resíduos depositados nas lixeiras e nas vias e logradouros públicos pelos munícipes, que tiverem tombado dos recipientes, desde que ainda acondicionados, ou que tiverem caído durante a atividade de coleta, deverão ser, obrigatoriamente, recolhidos pelo pessoal da Executante.

O caminhão coletor deverá ser carregado de maneira que o lixo recolhido não transborde na via pública.

Especificação da equipe e do veículo

Para execução da coleta seletiva, será necessária inicialmente 01 (uma) equipe, a qual será requisitada através de Ordem de Serviço, podendo ser ampliada sua frequência de acordo com a necessidade.

O pessoal envolvido deverá estar convenientemente uniformizado e portar os equipamentos de proteção individual, conforme a seguinte especificação:

- Uniforme, composto de calça comprida ou bermuda, camisa de manga curta, ambas de tecido resistente, na cor padrão da empresa;

- Luvas de cano curto (exceto o motorista);

- Calçado com solado antiderrapante;

- Boné bico de pato, na cor padrão da empresa

- Capa de chuva

A executante deverá, obrigatoriamente, manter em perfeitas condições de funcionamento, conservação e operação para o início dos serviços, 01 (um) veículo tipo baú, que atenda a demanda do município, com porta lateral ou traseira com grades ou tampas protetoras removíveis para evitar a queda dos materiais nas vias públicas no momento do transporte.

O veículo deverá dispor dos equipamentos de proteção coletiva, tais como cones sinalizadores, triângulo, entre outros, de acordo com as normas que regem o assunto.

Será responsável pela manutenção dos veículos, máquinas e equipamentos, os quais deverão ser mantidos em perfeitas condições de operação durante toda a vigência, inclusive as unidades da reserva técnica e operacional. Estão compreendidos nessas condições o funcionamento do hodômetro e velocímetro, a pintura e o estado de limpeza e higienização para evitar mau cheiro quando da coleta e nas vias públicas.

Deverá aplicar um plano de manutenção dos veículos e equipamentos utilizados nos serviços, baseado em inspeções, programa de manutenção preventiva e corretiva, programa de serviços de apoio interno e externo, programa de limpeza e aparência, programa de controle de itens de segurança e limpeza e reparo dos contêineres e ferramentas, se for o caso.

Os veículos e equipamentos utilizados deverão respeitar os limites estabelecidos em lei para fontes sonoras e emissão de gases e demais normas regulamentadoras de tráfego de veículos.

DESTINO DOS RESÍDUOS

A Executante deverá fazer a separação do material, realizar a descontaminação e dar tratamento final ao lixo reciclável e posteriormente realizar a sua comercialização.

Todo material coletado deverá ser encaminhado para a triagem, o veículo coletor carregado de materiais deverá ser pesado (peso bruto), e após a retirada dos materiais, ele deverá ser pesado (tara) novamente.

FREQUÊNCIA DA COLETA

Os serviços de coleta seletiva manual de materiais recicláveis deverão ser executados porta a porta e nos pontos de entrega voluntária (PEV), no período de no mínimo 01(um) vez por semana, no período diurno, em todas as vias públicas oficiais e abertas à circulação, respeitadas as setorizações, frequências e horários de coleta estipulados pelo município.

São considerados materiais recicláveis:

- Papel Branco;

- Papel Misto;

- Papelão;

- Metais ferrosos e não ferrosos;

- Plásticos;

- Vidros;

- Isopor;

- Moveis;

- Eletrônicos;

- Outros (materiais para os quais haja viabilidade de reutilização ou reciclagem).

O serviço de coleta seletiva poderá ser sustado nos feriados civis e religiosos, sendo de inteira responsabilidade da Executante o atendimento do disposto na legislação trabalhista, ou outros dispositivos legais, caso ocorra a execução do serviço naqueles dias.

A coleta seletiva poderá ser realizada com maior ou menor frequência em áreas com características especiais.

É atribuição da Executante, executar os serviços aprovados dando ciência prévia dos locais, dias e horários em que o serviço será executado, a todos os munícipes, através de panfletos, rádios e materiais educativos, cuja impressão e distribuição serão de sua responsabilidade, de acordo com o modelo aprovado pelo Município.

Qualquer alteração a ser introduzida deverá ser precedida de comunicação através de panfletos e anúncios na mídia (rádios ou jornais), com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência.

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA

| COLETA SELETIVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acordo, convenção ou sentença normativa em dissidio coletivo |  |  |  |  | SIEMACO | Município | Selvíria/MS | 12 meses | Data base Agosto |
| Mão de obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gari coletor (Caminhão) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Custo de mão de obra- CONVENÇÃO COLETIVA 2022 - STEAC/MS |  |  | Encargos 83,39 | Auxilio alimentação - CONVENÇÃO COLETIVA 2022 - STEAC/MS | Cesta Básica - CEASA EDITAL nº 01/2022 | Assit. Social Familiar Sindical | Total Unid. | Total por mês |
| 1 | Quant. | Piso Salarial | Adic. Insalubridade 40% | R$ 1.014,86 | R$ 272,25 | R$ 163,98 | R$ 9,51 | R$ 3.164,40 | R$ 9.493,20 |
|  | 3 | R$ 1.217,00 | R$ 486,80 |  |  |  |  |  |  |
| Auxiliar de serviços gerais (Triagem) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Custo de mão de obra- CONVENÇÃO COLETIVA 2022 - STEAC/MS |  |  | Encargos 83,39 | Auxilio alimentação - CONVENÇÃO COLETIVA 2022 - STEAC/MS | Cesta Básica - CEASA EDITAL nº 01/2022 | Assit. Social Familiar Sindical | Total Unid. | Total por mês |
| 2 | Quant. | Piso Salarial | Adic. Insalubridade 40% | R$ 1.014,86 | R$ 272,25 | R$ 163,98 | R$ 9,51 | R$ 2.677,60 | R$ 32.131,20 |
|  | 12 | R$ 1.217,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Motorista de caminhão |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Custo de mão de obra- CONVENÇÃO COLETIVA 2022 - STEAC/MS |  |  | Encargos 83,39 | Auxilio alimentação - CONVENÇÃO COLETIVA 2022 - STEAC/MS | Cesta Básica - CEASA EDITAL nº 01/2022 | Assit. Social Familiar Sindical | Total Unid. | Total por mês |
| 3 | Quant. | Piso Salarial | Adic. Insalubridade 40% | R$ 1.535,44 | R$ 272,25 | R$ 163,98 | R$ 9,51 | R$ 3.822,46 | R$ 3.822,46 |
|  | 1 | R$ 1.841,28 |  |  |  |  |  |  |  |
| Encarregado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Custo de mão de obra- CONVENÇÃO COLETIVA 2022 - STEAC/MS |  |  | Encargos 83,39 | Auxilio alimentação - CONVENÇÃO COLETIVA 2022 - STEAC/MS | Cesta Básica - CEASA EDITAL nº 01/2022 | Assit. Social Familiar Sindical | Total Unid. | Total por mês |
| 4 | Quant. | Piso Salarial | Adic. Insalubridade 40% | R$ 1.156,84 | R$ 272,25 | R$ 163,98 | R$ 9,51 | R$ 2.989,84 | R$ 2.989,84 |
|  | 1 | R$ 1.387,26 |  |  |  |  |  |  |  |

| Uniforme / Equipamento de proteção individual (EPI) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Código | Custo Unitário | Vida Útil (meses) | Quant. de 01 funcionário / ano | Quant. Anual | Custo por mês |
| Uniforme |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Calça, confeccionados em brim ou similar. | Cotação | R$ 53,24 | 6 | 4 | 68 | R$ 301,69 |
| 2 | Camisa de mangas compridas com faixas refletivas. | Cotação | R$ 59,17 | 6 | 4 | 68 | R$ 335,30 |
| 3 | Botina cano curto ou sapato. | SINDUSCON/MS - (Junho / 2022) | R$ 70,00 | 6 | 2 | 34 | R$ 198,33 |
| 4 | Boné. | Cotação | R$ 11,38 | 6 | 2 | 8 | R$ 7,59 |
| Sub total do uniforme |  |  |  |  |  |  | R$ 842,91 |
| EPI |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Óculos de proteção (Óculos RJ incolor CA 34082) | SINAPI 36152 (JUN/2022) | R$ 5,42 | 12 | 1 | 12 | R$ 5,42 |
| 6 | Protetor Auricular | Cotação | R$ 1,87 | 6 | 4 | 48 | R$ 7,48 |
| 7 | Respirador PFF2 sem válvula CA 44527 | Cotação | R$ 2,45 | 6 | 4 | 48 | R$ 9,80 |
| 8 | Luva tricotada pigmentada branca CA 36890 | Cotação | R$ 3,24 | 6 | 4 | 68 | R$ 18,36 |
| 9 | Protetor solar FPS 30 120 ML | SINDUSCON/MS - (Junho / 2022) | R$ 13,20 | 5 | 4 | 16 | R$ 17,60 |
| 10 | Capa de chuva c/ capuz forrada amarela G CA 12227 | Cotação | R$ 13,56 | 12 | 1 | 4 | R$ 4,52 |
| Sub total de EPI |  |  |  |  |  |  | R$ 63,18 |
| Custo total por mês |  |  |  |  |  |  | R$ 906,09 |

| Maquinas / Equipamento |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Código | Unidade | Quantidade | Custo Unit. | Custo por mês |
| 1 | Caminhão com capacidade de 4.000KG com gaiola | SINAPI 73467 (JUN/2022) | Hora / mês | 96 | R$ 167,34 | R$ 16.064,64 |

| Resumo de valores / Equipe |  |  |
| --- | --- | --- |
| Custo da mão de obra | R$ 48.436,70 |  |
| Custo do Uniforme / EPI | R$ 906,09 |  |
| Maquinas / Equipamento | R$ 16.064,64 |  |
| Custo por mês: |  | R$ 65.407,43 |

## 3.2 ROÇAGEM E COLETA DE GRAMA

DEFINIÇÃO

O serviço de roçagem, capinação, rastelamento e coleta de grama é realizado em razão da limpeza de locais onde a grama está alta. A operação consiste na execução de serviços de aparo de vegetação rasteira nas vias, seguindo programação a ser fornecida pelo município.

A Executante, de acordo com programação prévia a ser fornecida pela Contratante através de OS – Ordem de Serviço, deverá estar apta a atender situações eventuais de trabalho quando deverá proceder a limpeza das vias e logradouros públicos de acordo com o solicitado.

Os serviços serão realizados no turno diurno e conforme as necessidades de cada localidade, devendo os horários de início e término constar da OS – Ordem de Serviço, apresentado pela Contratante.

Após a limpeza, o resíduo resultante da operação deverá ser removido logo após o término do serviço, e/ou conforme definido na OS – Ordem de Serviço expedida pela Contratante.

As mais indicadas para o serviço de roçagem são as roçadeiras portáteis pela facilidade de manuseio, e é também a mais indicada para roçagem em terrenos acidentados.

PLANO DE EXECUÇÃO

Esse serviço pode ser realizado manualmente ou utilizando-se tratamento químico com herbicidas, devendo ser feito, em média, a cada três meses.

Um planejamento mais detalhado deve considerar a velocidade de crescimento do mato, que varia significativamente conforme a estação do ano.

A prática da capina química em área urbana não está autorizada pela ANVISA ou por qualquer outro órgão, não havendo nenhum agrotóxico registrado para tal finalidade.

Segundo o Art. 15 da Lei de Agrotóxicos e Afins nº 7.802, de 11/07/89, aquele que produzir, comercializar, transportar, aplicar, prestar serviço, der destinação a resíduos e embalagens vazias de agrotóxicos, seus componentes e afins, em descumprimento às exigências estabelecidas na legislação pertinente estará sujeito à pena de reclusão, de dois a quatro anos, além de multa.

Essa prática também pode ser enquadrada no Art. 56 da Lei de Crimes Ambientais, Lei 9.605, de 12/02/98, o qual estabelece uma pena de reclusão, de um a quatro anos, e multa para quem usar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com o estabelecido em leis ou regulamentos.

Portanto, segundo a legislação vigente, a prática da capina química está proibida e por isso não será dimensionado tal serviço.

Os serviços de capinação, consistem na operação manual de recolhimento dos resíduos existentes como toda vegetação rasteira e outros, executada ao longo das vias em cada uma das margens, na superfície dos passeios, canteiros centrais ajardinados ou não, praças, pátios de escolas, terrenos de propriedade do Poder Público e ajuntamento dos resíduos para remoção pelos veículos de coleta de resíduos volumosos, em todas as vias e logradouros públicos relacionados no Plano Executivo Definitivo a ser apresentado pela Contratada.

Será facultado alternativamente à Contratada, o emprego de equipamentos operados mecanicamente (capina mecanizada) que propiciem e resultem no mesmo padrão de qualidade proposto para o serviço de capinação manual, desde de que não gerem riscos aos operários e à população.

ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES

Os serviços de capinação e raspagem de linhas d’água (sarjetas) passeios e canteiros centrais de vias pavimentadas e não pavimentadas, consistem na operação manual de recolhimento dos resíduos existentes como toda areia, lama, vegetação rasteira e outros, executada ao longo das vias em cada uma das margens, na superfície dos passeios, canteiros centrais ajardinados ou não, praças, pátios de escolas, terrenos de propriedade do Poder Público e ajuntamento dos resíduos para remoção pelos veículos de coleta de resíduos volumosos, em todas as vias e logradouros públicos relacionados no Plano Executivo Definitivo a ser apresentado pela Executante.

As equipes estimadas para a operação executarão os serviços utilizando-se de carro de mão, enxada, vassourão apropriado do tipo “Prefeitura”, pás, roçadeiras mecânicas e outros equipamentos necessários a boa execução dos serviços.

Não poderão ser deslocadas as equipes de capinação para realização de outros serviços salvo em situações absolutamente indispensáveis para o atendimento em casos eventuais de emergência, devidamente justificadas, sob solicitação do FISCAL.

Os serviços serão realizados de 2ª feira a sábado, no turno diurno e conforme as necessidades de cada localidade, devendo os horários de início e término constar no Plano Executivo Definitivo a ser apresentado pela Executante.

Os resíduos provenientes dos serviços de capinação deverão ser removidos imediatamente após a realização dos serviços.

O turno de trabalho dos serviços será diurno, sendo que o início deverá se dar no horário compreendido entre 7:00h e 8:00h.

METODOLOGIA

Adotaremos neste projeto uma equipe composta de: 01 (um) tratorista, com 11 (onze) operador de roçadeira, 03 (três) auxiliar de roçagem e 01 (um) encarregado.

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE ROÇAGEM

| ROÇADA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acordo, Convenção ou Sentença normativa em dissidio coletivo |  |  |  |  |  | SIEMACO | Município de Selvíria/MS |  | 12 meses | Data base: Agosto |
| Mão de obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tratorista |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | CBO | Custo de mão de obra - CONVENÇÃO COLETIVA 2022 - STEAC/MS |  |  | Encargos 83,39% | Auxilio alimentação - CONVENÇÃO COLETIVA 2022 - STEAC/MS | Cesta Básica - CEASA EDITAL nº 01/2022 | Assit. Social Familiar Sindical | Total Unid. | Total por mês |
| 1 | 6410-15 | Quant. | Piso Salarial | Gratificação | R$ 1.014,86 | R$ 272,25 | R$ 163,98 | R$ 9,51 | R$ 3.301,40 | R$ 3.301,40 |
|  |  | 1 | R$ 1.217,00 | R$ 623,80 |  |  |  |  |  |  |
| Operador de roçadeira |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | CBO | Custo de mão de obra - CONVENÇÃO COLETIVA 2022 - STEAC/MS |  |  | Encargos 83,39% | Auxilio alimentação - CONVENÇÃO COLETIVA 2022 - STEAC/MS | Cesta Básica - CEASA EDITAL nº 01/2022 | Assit. Social Familiar Sindical | Total Unid. | Total por mês |
| 2 | 6220-20 | Quant. | Piso Salarial | Adic. Insalubridade 40% | R$ 1.156,84 | R$ 272,25 | R$ 163,98 | R$ 9,51 | R$ 3.544,74 | R$ 38.992,14 |
|  |  | 11 | R$ 1.387,26 | R$ 554,90 |  |  |  |  |  |  |
| Auxiliar de roçagem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | CBO | Custo de mão de obra - CONVENÇÃO COLETIVA 2022 - STEAC/MS |  |  | Encargos 83,39% | Auxilio alimentação - CONVENÇÃO COLETIVA 2022 - STEAC/MS | Cesta Básica - CEASA EDITAL nº 01/2022 | Assit. Social Familiar Sindical | Total Unid. | Total por mês |
| 3 | 5143-20 | Quant. | Piso Salarial | Adic. Insalubridade 40% | R$ 1.014,86 | R$ 272,25 | R$ 163,98 | R$ 9,51 | R$ 2.677,60 | R$ 8.032,80 |
|  |  | 3 | R$ 1.217,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Encarregado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | CBO | Custo de mão de obra - CONVENÇÃO COLETIVA 2022 - STEAC/MS |  |  | Encargos 83,39% | Auxilio alimentação - CONVENÇÃO COLETIVA 2022 - STEAC/MS | Cesta Básica - CEASA EDITAL nº 01/2022 | Assit. Social Familiar Sindical | Total Unid. | Total por mês |
| 4 | 4101-05 | Quant. | Piso Salarial | Adic. Insalubridade 40% | R$ 1.156,84 | R$ 272,25 | R$ 163,98 | R$ 9,51 | R$ 2.989,84 | R$ 2.989,84 |
|  |  | 1 | R$ 1.387,26 |  |  |  |  |  |  |  |

| Uniforme / Equipamento de proteção individual (EPI) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Código | Custo Unitário | Vida Útil (meses) | Quant. de 01 funcionário / ano | Quant. Anual | Custo por mês |  |
| Uniforme |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Calça, confeccionados em brim ou similar. | Cotação | R$ 53,24 | 6 | 4 | 64 | R$ 283,95 |  |
| 2 | Camisa de mangas compridas com faixas refletivas. | Cotação | R$ 59,17 | 6 | 4 | 64 | R$ 315,57 |  |
| 3 | Botina cano curto ou sapato. | SINDUSCON/MS - (Junho / 2022) | R$ 70,00 | 6 | 2 | 32 | R$ 186,67 |  |
| 4 | Boné. | Cotação | R$ 11,38 | 6 | 2 | 28 | R$ 26,55 |  |
| Sub total do uniforme |  |  |  |  |  |  |  | R$ 812,74 |
| EPI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Óculos de proteção (Óculos RJ incolor CA 34082) | SINAPI 36152 (JUN/2022) | R$ 5,42 | 12 | 1 | 15 | R$ 6,78 |  |
| 6 | Protetor Auricular | Cotação | R$ 1,87 | 6 | 4 | 60 | R$ 9,35 |  |
| 7 | Respirador PFF2 sem válvula CA 44527 | Cotação | R$ 2,45 | 6 | 4 | 56 | R$ 11,43 |  |
| 8 | Luva tricotada pigmentada branca CA 36890 | Cotação | R$ 3,24 | 6 | 4 | 56 | R$ 15,12 |  |
| 9 | Protetor solar FPS 30 120 ML | SINDUSCON/MS - (Junho / 2022) | R$ 13,20 | 5 | 4 | 60 | R$ 66,00 |  |
| 10 | Capa de chuva c/ capuz forrada amarela G CA 12227 | Cotação | R$ 13,56 | 12 | 1 | 16 | R$ 18,08 |  |
| 11 | Perneira de raspa CA 34447 | Cotação | R$ 33,78 | 12 | 1 | 11 | R$ 30,97 |  |
| Sub total de EPI |  |  |  |  |  |  |  | R$ 157,72 |
| Custo total por mês |  |  |  |  |  |  |  | R$ 970,46 |

| Ferramentas e Equipamento de proteção coletiva (EPC) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Codigo | Unidade | Quant. Anual | Custo Unitário | Custo por mês |
| 1 | Ancinho, rastelo curvo, cabo 150cm | Cotação | Unid. / ano | 14 | R$ 47,79 | R$ 55,76 |
| 2 | Balaio polipropileno Num. 6 | Cotação | Unid. / ano | 14 | R$ 54,58 | R$ 63,68 |
| 3 | Bobina fio nylon para carretel 360 metros | Cotação | Unid. / ano | 60 | R$ 160,02 | R$ 800,10 |
| 4 | Carretel de fio Nylon | Cotação | Unid. / ano | 10 | R$ 20,13 | R$ 16,78 |
| 5 | Cone para sinalização, laranja e branco, 50cm | Cotação | Unid. / ano | 10 | R$ 13,87 | R$ 11,56 |
| 6 | Enxada larga, 30cm, cabo de madeira | Cotação | Unid. / ano | 14 | R$ 48,96 | R$ 57,12 |
| 7 | Enxada extreita, 25cm, cabo de madeira | Cotação | Unid. / ano | 14 | R$ 46,87 | R$ 54,68 |
| 8 | Enxadão largo, 130cm, cabo madeira | Cotação | Unid. / ano | 14 | R$ 51,45 | R$ 60,03 |
| 9 | espeto coletor | Cotação | Unid. / ano | 10 | R$ 35,26 | R$ 29,38 |
| 10 | Estrutura metálica para telas de proteção para roçagem | Cotação | Unid. / ano | 6 | R$ 457,33 | R$ 228,67 |
| 11 | Foice, cabo 120cm, cabo de madeira | Cotação | Unid. / ano | 14 | R$ 57,27 | R$ 66,82 |
| 12 | Forcado reto, arame, 4 dentes de cabo de madeira | Cotação | Unid. / ano | 14 | R$ 77,14 | R$ 90,00 |
| 13 | Lâmina / Faca de corte para roçadeira | Cotação | Unid. / ano | 15 | R$ 31,18 | R$ 38,98 |
| 14 | Pá quadrada, cabo de madeira, mínimo 120cm | Cotação | Unid. / ano | 15 | R$ 48,13 | R$ 60,16 |
| 15 | Picareta chibanca, cabo 90cm | Cotação | Unid. / ano | 15 | R$ 93,96 | R$ 117,45 |
| 16 | saco de lixo, capacidade de 100lts , micra 6 | Cotação | Unid. / ano | 40.000 | R$ 0,57 | R$ 1.900,00 |
| 17 | sombrite 80% luminosidade, para cobertura de caminhão | Cotação | m² / ano | 400 | R$ 4,16 | R$ 138,67 |
| 18 | Tela de nylon, 035mm | Cotação | m² / ano | 550 | R$ 6,20 | R$ 284,17 |
| 19 | Vassoura Gari, piaçava, minimo 40cm | Cotação | Unid. / ano | 60 | R$ 24,12 | R$ 120,60 |
| 20 | Placa de identificação dos trabalhos | Cotação | Unid. / ano | 6 | R$ 82,00 | R$ 41,00 |
| Custo total por mês: |  |  |  |  |  | R$ 4.235,57 |

| Maquinas e equipamentos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Código | Unidade | Quant. | Custo Unitário | Custo por mês |  |
| 1 | Roçadeira costal, movida a gasolina, potência mínima de 35cc | Cotação | Unid. | 11 | R$ 59,28 | R$ 652,08 |  |
| 2 | Soprador de folhas, movida a gasolina, potência mínima de 56,5cc | Cotação | Unid. | 3 | R$ 60,07 | R$ 180,21 |  |
| 3 | Carreta semi reboque | Cotação | Unid. | 2 | R$ 105,88 | R$ 211,76 |  |
| 4 | Rampa para mini carregadeira | Cotação | Unid. | 1 | R$ 88,21 | R$ 88,21 |  |
| 5 | Gasolina para roçadeiras, motoserra, motopodador e soprador de folhas | Cotação | Litros / Mês | 2.600 | R$ 6,23 | R$ 16.198,00 |  |
| 6 | Oleo motor 2 tempos para roçadeira, motoserra, motopodador e soprador de folhas | Cotação | Litros / Mês | 114 | R$ 58,24 | R$ 6.639,36 |  |
| Custo total por mês: |  |  |  |  |  |  | R$ 23.969,62 |  |

| Resumo de valores / Equipe |  |
| --- | --- |
| Custo da mão de obra | R$ 53.316,18 |
| Custo do Uniforme / EPI | R$ 970,46 |
| Maquinas / Equipamento | R$ 23.969,62 |
| Custo por mês: | R$ 78.256,26 |

## 3.3 VARRIÇÃO

DEFINIÇÃO

Entende-se por varrição a retirada de areia, folhas carregadas pelo vento, pontas de cigarro e demais resíduos acumulados nas vias públicas.

Esse serviço pode ser realizado manualmente com garis varredores ou mecanicamente por meio de varredeira mecânica. Um dado importante acerca desse serviço é a produtividade de varrição. A velocidade de trabalho da varredeira mecânica é de 3 a 5 km/h, com média de 30 km/dia, conforme Cartilha de Limpeza Urbana do IBAM15.

Comparativamente, segundo várias literaturas especializadas, um varredor tem rendimento entre 2 e 4 km/dia.

Um fator que muito influência a limpeza de uma cidade é o grau de educação sanitária da população. Todos deveriam estar conscientes que mais importante que limpar é não sujar! O próprio Poder Público pode dar o exemplo plantando nas ruas árvores que não percam muitas folhas em certas estações, instalando caixas coletoras bem visíveis por toda parte. Com medidas do gênero, a Prefeitura verá diminuído o seu próprio trabalho.

As maneiras de varrer dependerão dos utensílios e equipamentos auxiliares usados pelos trabalhadores. Em um País onde a mão-de-obra é abundante e considerando a presente situação do município, onde é preciso gerar empregos e renda à população, convém adotar que a maioria das operações seja manual, desta forma, será o método utilizado neste trabalho.

Nos logradouros, a maior parte dos detritos é encontrada nas sarjetas (até cerca de 60 cm do meio-fio), devido ao deslocamento de ar causado pelos veículos, que "empurra" o lixo para o meio-fio.

Não há sujeira nas pistas de rolamento, exceto se praticamente não houver tráfego de veículos neste logradouro.

Além disso, as chuvas se encarregam de levar os detritos para junto do meio-fio, na direção dos ralos, devido à forma abaulada da seção transversal do leito das ruas. A sarjeta é, na realidade, uma "calha", projetada para conduzir as águas pluviais.

É hábito no Brasil que a limpeza das calçadas fique por conta dos moradores. O costume é excelente e deve ser incentivado podendo, inclusive, constar do Código de Posturas ou outra legislação pertinente.

Automóveis estacionados é a dor de cabeça do limpador da rua. Quanto maior a cidade maior o problema.

Não existem soluções definitivas, mas algumas sugestões para tentar amenizar o problema posso citar: estabelecer estacionamentos alternados, cada dia os veículos só poderão estacionar em um dos lados da via pública, enquanto isso o lado vazio é limpo, exigir um afastamento mínimo entre o veículo e o meio-fio, solução que só se aplica a ruas largas e providenciar varrições noturnas, complementares às que se fazem durante o dia, comportamento recomendável para áreas comerciais, o que, entretanto, acarreta maiores custos de mão-de-obra.

Isto tudo na teoria, porém, infelizmente o nosso município, ainda carece de infraestrutura urbana, existem muitos logradouros não pavimentados, ruas com seções transversais não devidamente abauladas, sistemas de drenagem ainda bastantes ineficientes, ou mesmo inexistentes em várias localidades, sistemas de coleta e tratamento de esgoto da mesma forma, até mesmo passeios públicos (calçadas) indefinidos e irregulares por falta de fiscalização do próprio Poder Público no passado.

Tais fatos reforçam ainda mais a necessidade de limpeza pública com a maioria das operações de forma manual com um maior efetivo de mão de obra.

No futuro, quero crer próximo, com a execução das obras de infraestrutura urbana, esta necessidade extrema de mão-de-obra, tenderá a diminuir e a Prefeitura verá diminuído o seu próprio trabalho.

EQUIPAMENTOS AUXILIARES DE REMOÇÃO

Carrinho de ferro com rodas de pneus: Consiste em uma estrutura metálica montada sobre rodas de borracha, suportando recipientes para armazenar o lixo varrido. É indicado para as áreas urbanas mais movimentadas. 	Os tipos mais conhecidos no Brasil são o “lutocar” e o “prefeitura”, que podem ser guarnecidos com sacos plásticos. Uma outra opção é o carrinho feito com estrutura tubular que permita a fixação de sacos plásticos. Estes, quando cheios, seriam fechados, retirados da armação, colocados na calçada e substituídos por outros vazios. Este equipamento será o adotado em neste projeto.

Carrinho de mão convencional: Só deve ser usado quando as soluções anteriores forem impossíveis. Sua capacidade e seu formato não são adequados. Vira com facilidade, esparrama o lixo, permite que o vento o carregue. É bem verdade que já existem alguns carrinhos fabricados especialmente para limpeza urbana que atenuam essas desvantagens.

Saco de lixo: Os sacos de lixo terão a capacidade de 100 litros na cor preta. Segundo a apostila “Limpeza Pública” do Professor Fernando Antonio Wolmer, o consumo de sacos de lixo é de 6 a 10 unidades de 100l por varredor/dia.

EXECUÇÃO

O Estudo da Varrição foi desenvolvido, objetivando o levantamento das dimensões das áreas a serem abrangidas, que dispõem de ruas pavimentadas e/ou com número de habitações relevantes, que serão beneficiadas com o serviço de varrição e a frequência semanal necessária em cada área.

DIMENSIONAMENTO

Os dados para o estudo da Varrição e demais serviços, foram obtidos através das informações fornecidas pela Secretaria Municipal de Obras, conforme quadro abaixo:

| Numero | Nome das ruas | Comprimento da rua(m) | Area (m²) | Quant. por semana | Area por mês (m²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Selvíria |  |  |  |  |
| 1.1 | Avenida Acir Rezende | 400 | 800 | 2 x | 3.200 |
| 1.2 | Avenida Camargo Correa | - | - | - | - |
| 1.3 | Avenida Capitão Celso Batista da Silva | 4.400 | 6.600 | Diariamente | 166.650 |
| 1.4 | Avenida das industrias | - | - | - | - |
| 1.5 | Avenida Jamil Kauas | 2.000 | 3.000,00 | Diariamente | 75.750 |
| 1.6 | Avenida João Selvirio de Souza | 3.200 | 4.800,00 | Diariamente | 121.200 |
| 1.7 | Avenida Professora Marilucia Rosa Torres Lalucie (Antiga av. Goiás) | 3.800 | 5.700,00 | Diariamente | 143.925 |
| 1.8 | Avenida Rotary Club | - | - | - | - |
| 1.9 | Loteamento Residencial Eldorado | 9.100 | 18.200,00 | 2 x | 72.800 |
| 1.10 | Loteamento Cedido pela Eldorado | - | - | - | - |
| 1.11 | Projetada Esteves Barbosa de Almeida | 600 | 1.200,00 | Diariamente | 30.300 |
| 1.12 | Rua 12 de Maio | 1.800 | 3.600 | Diariamente | 90.900 |
| 1.13 | Rua 24 de Junho | 2.200 | 4.400,00 | 2 x | 17.600 |
| 1.14 | Rua Afonso Garcia Moreira | 1.800 | 3.600 | 2 x | 14.400 |
| 1.15 | Rua Aldo de Queiroz | 1.000 | 2.000 | 2 x | 8.000 |
| 1.16 | Rua Antônio Jose da Silva | 1.400 | 2.800 | 2 x | 11.200 |
| 1.17 | Rua Antônio Luiz de Brito | 1.000 | 2.000 | 2 x | 8.000 |
| 1.18 | Rua Aparecido Caetano (Forró) | 800 | 1.600 | 2 x | 6.400 |
| 1.19 | Rua Carolina da Cruz Prates | 1.000 | 2.000 | Diariamente | 50.500 |
| 1.20 | Rua Cosmo Raimundo de Melo | 200 | 400 | 2x | 1.600 |
| 1.21 | Rua da Liberdade | 200 | 400 | 2x | 1.600 |
| 1.22 | Rua Damião Bezerra Leite | - | - | - | - |
| 1.23 | Rua Gabriel Cassiano do Nascimento | 1.600 | 3.200 | Diariamente | 80.800 |
| 1.24 | Rua Irineu Fernandes Rodrigues | 1.800 | 3.600 | Diariamente | 90.900 |
| 1.25 | Rua Jailda Cândido Ferreira | - | - | - | - |
| 1.26 | Rua João Batista de Queiroz "Macena" | 800 | 1.600 | 2x | 6.400 |
| 1.27 | Rua Joaquim Diogo Filho | 200 | 400 | Diariamente | 10.100 |
| 1.28 | Rua Joaquim Libanio da Silva | 200 | 400 | 2x | 1.600 |
| 1.29 | Rua Olegario Rodrigues de Freitas | 600 | 1.200 | 2x | 4.800 |
| 1.30 | Rua Osvaldo Ferraz | 600 | 1.200 | 2x | 4.800 |
| 1.31 | Rua Paulo Brandão | 1.000 | 2.000 | 2x | 8.000 |
| 1.32 | Rua Pedro Lopes | 600 | 1.200 | 2x | 4.800 |
| 1.33 | Rua Roberto Barraco | 200 | 400 | 2x | 1.600 |
| 1.34 | Rua Rubens Visani | 200 | 400 | 2x | 1.600 |
| 1.35 | Rua Rui Barbosa | 2.000 | 4.000 | Diariamente | 101.000 |
| 1.36 | Rua Sebastião Teixeira Gomes | 1.600 | 3.200 | 2x | 12.800 |
| 1.37 | Rua Valdenir Pereira Maniçoba | - | - | - | - |
| 1.38 | Rua Vereador Adelmo Zambom | 4.000 | 8.000 | Diariamente | 202.000 |
| 1.39 | Rua vereador Ariudes Fernandes Leite | 1.000 | 2.000 | 2x | 8.000 |
| 1.40 | Rua vereador Isac Laluce | 1.600 | 3.200 | Diariamente | 80.800 |
| 1.41 | Rua vereador José Alexandre Trindade | 2.000 | 4.000 | 2x | 16.000 |
| 1.42 | Viela projetada "A" | 400 | 800 | 2x | 3.200 |
| 1.43 | Viela projetada "E" | - | - | - | - |
| 2 | Bairro Guadalupe do Alto Paraná |  |  |  |  |
| 2.1 | Avenida Nossa senhora do Guadalupe | - | - | - | - |
| 2.2 | Rua "A" | - | - | - | - |
| 2.3 | Rua "H" | 400 | 800 | Diariamente | 20.200 |
| 2.4 | Rua "I" | 200 | 400 | Diariamente | 10.100 |
| 2.5 | Rua "J" | - | - | - | - |
| 2.6 | Rua "P" | 400 | 800 | Diariamente | 20.200 |
| 2.7 | Rua "Q" | 400 | 800 | Diariamente | 20.200 |
| 2.8 | Rua "R" | - | - | - | - |
| 2.9 | Rua "X" | - | - | - | - |
| 2.10 | Rua Antonio Ferreira da Silva | 400 | 800 | Diariamente | 20.200 |
| 2.11 | Rua Antonio Pinheiro Basto | 400 | 800 | Diariamente | 20.200 |
| 2.12 | Rua Antonio Roberto | - | - | - | - |
| 2.13 | Rua Benedito Alexandrino | - | - | - | - |
| 2.14 | Rua Clemente Pereira Durães | - | - | - | - |
| 2.15 | Rua Laurindo Alves de Souza | 1.680 | 3.360 | - | - |
| 2.16 | Rua Manoel Adriano da Silva | 960 | 1.920 | Diariamente | 48.480 |
| 2.17 | Rua Olegario Alves da Silva |  | - | - | - |
| 2.18 | Rua Otaviano Rodrigues | 1.840 | 3.680 | Diariamente | 92.920 |
| 2.19 | Rua Sebastião Mirão da Silva | 400 | 800 | - | - |
|  | Total: |  | 118.060 |  | 910.350 |

A partir da quilometragem de sarjetas a ser varrida fornecida pela Administração, calcula-se o número necessário de varredores e/ou varredeiras.

- Área vias = 910.350 m2

N = d*f  r = 910.350(3x21) = 14,450 ≠15,00 varredores

Sendo:

N – Quantidade de varredores e/ou varredeiras

f – Frequência (vezes no mês)

d – Quilometragem mensal de sarjeta a ser varrida (km)

r – Produtividade por varredor/varredeira (km de sarjeta/mês/varredor)

A literatura informa que o rendimento médio de um varredor está entre 2 e 4 km de sarjeta/dia. Levando em consideração os estudos de caso encontrados, adotaremos uma média de 3 km de sarjeta/dia/varredor.

Caso o município indique ter uma situação que requeira ajuste, essa média poderá ser revista. Nos casos em que são utilizadas varredeiras mecânicas, adotar rendimento de 35 km de sarjeta/dia.

Nesse estudo vamos adotar um total de 16 gari de varrição.

Número de lutocares:

O número de lutocares é definido de acordo com o número de equipes de varrição, sendo 1 lutocar por equipe. Conforme já mencionado, cada equipe pode variar de 2 a 3 varredores, segundo estabelecido no edital.

Quantidade de fiscais (supervisores):

Caso haja previsão editalícia, considerar este item na composição de custos. A apostila “Limpeza Pública” do Professor Fernando Antonio Wolmer12 define que deve ser considerado 1 fiscal para cada grupo de 20 varredores.

DETERMINAÇÃO DO NÍVEL DE SERVIÇO

A frequência com que será efetuada a varrição definirá o nível de serviço. Neste particular, há dois tipos de varredura:

- Normal ou corrida;

- De conservação.

A varrição normal pode ser executada diariamente, duas ou três vezes por semana, ou em intervalos maiores.

Em muitas situações, é difícil manter a rua limpa pelo tempo suficiente para que a população possa percebê-lo e julgar o serviço satisfatório. Neste caso, os garis terão de efetuar tantas varrições (repasses) quantas sejam exigidas para que o logradouro se mantenha limpo.

Este tipo de varredura, chamada de conservação, é uma atividade em geral implantada nos locais com grande circulação de pedestres: áreas centrais das cidades, setores de comércio mais intenso, pontos turísticos, etc.

OBS: No Plano de Varrição diário, excluem-se os dias de Domingo, respeitando-se a jornada de trabalho expressa na forma estabelecida nas planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, doravante denominada SINAPI, SINDUSCON e de acordo com a CONVENÇÃO COLETIVA 2022 – SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ASSEIO E CONSERVAÇÃO STEAC/MS, exceto caso seja necessário em ocasiões especiais, como eventos especiais. Nestas ocasiões, caso seja realmente necessário, deverá ser devidamente solicitada pelo FISCAL.

PLANEJAMENTO DE SERVIÇOS E MEDIÇÃO

Os serviços de varrição de vias pavimentadas, consistem na operação manual da varrição na superfície dos passeios pavimentados ou não, sarjetas, canteiros centrais ajardinados ou não e praças, esvaziamento dos cestos de lixo (papeleiras) e acondicionamento dos resíduos passíveis de serem contidos em sacos plásticos, em todas as vias públicos nas ruas indicadas.

Os serviços serão executados ao longo das vias pavimentadas e não pavimentadas em cada uma das margens e canteiro centrais, calçadas, pavimentadas ou não, em sua totalidade, praças, pátios de escolas e ruas humanizadas (em sua totalidade).

A equipe estimada para a operação da varrição manual é composta por 16 (dezesseis) varredores para as localidades com necessidade de varrição, varredores utilizando-se de lutocar, vassourão apropriado do tipo “Prefeitura”, vassoura, pá com cabo alongado e sacos plásticos de filme nº 10, os quais serão dispostos nos passeios ou locais apropriados para sua posterior coleta e remoção pelo caminhão da coleta de resíduos. Será facultado alternativamente à Executante o emprego de tecnologias e/ou equipamentos operados manualmente que propiciem e resultem no mesmo padrão de qualidade proposto para o serviço de varrição manual.

Poderão ser deslocadas as equipes de varrição para realização de outros serviços salvo em situações absolutamente indispensáveis para o atendimento em casos eventuais e/ou emergenciais, devidamente justificadas, sob solicitação do FISCAL.

Os serviços serão realizados de 2ª feira a sábado, podendo aos domingos e feriados, serem realizados até 20% (vinte por cento) do total das varrições executadas em cada dia da semana em caso excepcional.

Os turnos de varrição manual poderão ser diurnos (matutino/vespertino) ou noturno, caso se justifique, conforme as necessidades de cada localidade, devendo os horários de início e término de cada turno constar da Metodologia Executiva de Operações dos Serviços, apresentado pela executora.

O início dos serviços deverá se dar no horário compreendido entre Matutino - 07:00h e 07:30h, Vespertino – 12:00h e 12:30h, Noturno – 17:30h e 18:00h. Para o centro comercial da cidade, o início dos serviços para o turno matutino deverá se dar no horário entre 06:00 e 6:30h.

De acordo com programação prévia a ser fornecida pelo Município deverá estar apta a atender situações eventuais de trabalho, quando deverá proceder a limpeza das vias e logradouros públicos nos locais da realização de eventos esportivos, culturais e artísticos antes e logo após o término dos mesmos de forma a restaurar suas condições de limpeza. Excetuam-se desta condição as situações emergenciais, tais como alagamentos.

O produto dos serviços de varrição manual deverá ser acondicionado em sacos plásticos de filme nº 10 e será removido na mesma frequência da coleta domiciliar da área.

No decorrer do Termo de colaboração, e por determinação do Município os serviços de varrição manual em vias e logradouros públicos que não façam parte integrante da relação do Edital, o Município de comum acordo com a Executante, promoverá as necessárias alterações repactuações, em decorrência do aumento das quantidades dos serviços, a fim de preservar a equação econômico-financeira.

Quando da autorização do aumento da extensão de vias a serem varridas, a Executante deverá informar o novo quadro de pessoal para a execução dos serviços.

O esvaziamento dos cestos de lixo deverá ser realizado pelos varredores concomitantemente aos trabalhos de varrição nos respectivos turnos. O produto do esvaziamento deverá ser acondicionado juntamente com o produto da varrição.

Os serviços de implantação e manutenção de cestos coletores, caso sejam propostos pela Executante, deverão preservar o passeio público, as tubulações das concessionárias, envelopamentos ou quaisquer outras interferências com reparação de eventuais danos ocasionados direta ou indiretamente. O entulho gerado por ocasião dos serviços deverá ser imediatamente removido.

A manutenção dos cestos deverá ser feita rotineiramente e compreende a sua limpeza externa e interna, a conservação da haste do suporte, verificação de sua fixação e outros pequenos reparos.

O fornecimento, instalação, esvaziamento e manutenção dos cestos, quando necessários, serão de responsabilidade da Executante, que deverá incluir seus custos nos custos administrativos e, por sua vez, no valor global dos serviços de varrição.

A Executante deverá arcar com todos os ônus decorrentes da apresentação do plano de implantação e manutenção dos serviços.

METODOLOGIA

Adotaremos neste projeto uma equipe composta de: com 16 (dezesseis) Gari de varrição e 01 (um) encarregado.

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO

| VARRIÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acordo, Convenção ou Sentença normativa em dissidio coletivo |  |  |  |  | SIEMACO | Município de Selvíria/MS |  | 12 meses | Data base: Agosto |
| Mão de obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gari de varrição |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Custo de mão de obra - CONVENÇÃO COLETIVA 2022 - STEAC/MS |  |  | Encargos 83,39% | Auxilio alimentação - CONVENÇÃO COLETIVA 2022 - STEAC/MS | Cesta Básica - CEASA EDITAL nº 01/2022 | Assit. Social Familiar Sindical | Total Unid. | Total por mês |
| 1 | Quant. | Piso Salarial | Adic. Insalubridade 20% | R$ 1.014,86 | R$ 272,25 | R$ 163,98 | R$ 9,51 | R$ 2.921,00 | R$ 46.736,00 |
|  | 16 | R$ 1.217,00 | R$ 243,40 |  |  |  |  |  |  |
| Encarregado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Custo de mão de obra - CONVENÇÃO COLETIVA 2022 - STEAC/MS |  |  | Encargos 83,39% | Auxilio alimentação - CONVENÇÃO COLETIVA 2022 - STEAC/MS | Cesta Básica - CEASA EDITAL nº 01/2022 | Assit. Social Familiar Sindical | Total Unid. | Total por mês |
| 1 | Quant. | Piso Salarial | Adic. Insalubridade 20% | R$ 1.156,84 | R$ 272,25 | R$ 163,98 | R$ 9,51 | R$ 2.989,84 | R$ 2.989,84 |
|  | 1 | R$ 1.387,26 | R$ 0,00 |  |  |  |  |  |  |

| Uniforme / Equipamento de proteção individual (EPI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Código | Custo Unitário | Vida Útil (meses) | Quant. de 01 funcionário / ano | Quant. Anual | Custo por mês |  |
| Uniforme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Calça, confeccionados em brim ou similar. | Cotação | R$ 53,24 | 6 | 4 | 68 | R$ 301,69 |  |
| 2 | Camisa de mangas compridas com faixas refletivas. | Cotação | R$ 59,17 | 6 | 4 | 68 | R$ 335,30 |  |
| 3 | Botina cano curto ou sapato. | SINDUSCON/MS - (Junho / 2022) | R$ 70,00 | 6 | 2 | 34 | R$ 198,33 |  |
| 4 | Boné. | Cotação | R$ 11,38 | 6 | 2 | 34 | R$ 32,24 |  |
| Sub total do uniforme |  |  |  |  |  |  |  | R$ 867,57 |  |
| EPI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Óculos de proteção (Óculos RJ incolor CA 34082) | SINAPI 36152 (JUN/2022) | R$ 5,42 | 12 | 1 | 17 | R$ 7,68 |  |
| 6 | Respirador PFF2 sem válvula CA 44527 | Cotação | R$ 2,45 | 6 | 2 | 34 | R$ 6,94 |  |
| 7 | Luva tricotada pigmentada branca CA 36890 | Cotação | R$ 3,24 | 6 | 4 | 68 | R$ 18,36 |  |
| 8 | Protetor solar FPS 30 120 ML | SINDUSCON/MS - (Junho / 2022) | R$ 13,20 | 5 | 6 | 102 | R$ 112,20 |  |
| 9 | Capa de chuva c/ capuz forrada amarela G CA 12227 | Cotação | R$ 13,56 | 12 | 1 | 17 | R$ 19,21 |  |
| Sub total de EPI |  |  |  |  |  |  |  | R$ 164,39 |  |
| Custo total por mês |  |  |  |  |  |  |  | R$ 1.031,96 |  |

| Insumos e equipamentos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição |  |  | Código | Unidade | Quant. Anual | Custo Unitário |  | Custo por mês |
| 1 | Pá com cabo |  |  | Cotação | Unid. | 18 | R$ 48,13 |  | R$ 72,20 |
| 2 | Pá pra lixo |  |  | Cotação | Unid. | 18 | R$ 5,78 |  | R$ 8,67 |
| 3 | Enxada com cabo |  |  | Cotação | Unid. | 27 | R$ 54,90 |  | R$ 123,53 |
| 4 | Rastelo com cabo |  |  | Cotação | Unid. | 180 | R$ 44,04 |  | R$ 660,60 |
| 5 | Vassourão com cabo |  |  | Cotação | Unid. | 240 | R$ 51,58 |  | R$ 1.031,60 |
| 6 | Lotucar |  |  | Cotação | Unid. | 10 | R$ 569,33 |  | R$ 474,44 |
| Custo total por mês: |  |  |  |  |  |  |  | R$ 2.371,03 |  |
| Máquinas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Descrição |  |  | Código | Unidade | Quantidade | Custo Unitário |  | Custo por mês |
| 1 | Soprador de folhas, movida a gasolina, potencia min.de 56,5cc |  |  | Cotação | unid. | 1 | R$ 60,07 |  | R$ 60,07 |
| 2 | Óleo motor 2 tempos para equipamentos costais |  |  | Cotação | Litros/mês | 5,1 | R$ 58,24 |  | R$ 297,02 |
| 3 | Consumo de combustível no soprador |  |  | SINAPI 4222 (JUN/2022) | Litros/mês | 126,3 | R$ 6,99 |  | R$ 882,84 |
| Custo total por mês: |  |  |  |  |  |  |  | R$ 1.239,93 |  |

| Sub Total |  |  |
| --- | --- | --- |
| Item | Descrição | valor |
| 1 | Custo da mão de obra | R$ 49.725,84 |
| 2 | Uniforme / EPI | R$ 1.031,96 |
| 3 | Insumos e equipamentos | R$ 2.371,03 |
| 4 | Maquinas | R$ 1.239,93 |
| Total: |  | R$ 54.368,76 |

| Resumo de valores |  |
| --- | --- |
| Custo total da varrição mês | R$ 54.368,76 |
| Area de varrição | R$ 910.350,00 |
| Custo da varrição por m²: | R$ 0,06 |

## 3.4 PODA DE ARVORES

DEFINIÇÃO

Poda é o ato de cortar os ramos ou galhos das árvores, arbustos ou outras plantas lenhosas, evitando o contato dos mesmos com as redes energizadas que possam colocar em risco a integridade de pessoas, animais, instalações e a operacionalidade do sistema elétrico.

As atividades de poda de árvores próximas às redes de distribuição primária (média tensão) e secundária (baixa tensão), energizadas ou desenergizadas NÃO DEVERÃO ser executadas nesse projeto, sendo de responsabilidade da Concessionaria de Energia.

PLANO DE EXECUÇÃO

Antes da execução da tarefa, deve-se realizar seu planejamento, identificando e analisando os riscos envolvidos eliminando-os ou aplicando seus respectivos controles e/ou tomando providências cabíveis, dando especial atenção ao estacionamento do veículo e isolamento da área.

É expressamente proibido o trabalho em condições climáticas adversas, como chuva e/ou ventos fortes.

Visando eliminar riscos de escorregões e quedas, é vedado ao podador adentrar a árvore quando os galhos da mesma se encontrarem molhados. Neste caso, é obrigatório o uso de veículo com cesto aéreo ou escadas veiculares.

Devem ser conferidas as condições físicas da árvore, observando o estado físico do tronco (oco, podre, rachado, etc), rachaduras nas primeiras galhadas, existência de galhos secos ou mortos e galhos epicórmicos. Em caso de confirmação de risco na estrutura da árvore e havendo extrema necessidade de poda, um caminhão com equipamento hidráulico e cesto aéreo deverá ser acionado para viabilizar a tarefa.

Compete aos membros da equipe de poda verificar a existência de elementos estranhos que ofereçam riscos, tais como vespas, abelhas, marimbondos, insetos nocivos e assemelhados. Em caso de existência de tais elementos, sua retirada deverá ser providenciada antes da execução do serviço.

Os motosserras só devem ser operados por profissionais habilitados segundo NR-12 do Ministério do Trabalho e Emprego e devidamente equipados com os EPI’s necessários, relacionados na Recomendação de Segurança. Os motosserras deverão estar devidamente cadastrados no órgão ambiental competente, devendo o cadastro ser renovado conforme legislação. Quando da utilização de motosserras. O podador que utilizar a motosserra deverá possuir treinamento específico a respeito de sua operação. Quando utilizar a motosserra dentro do cesto aéreo, a mesma sempre deverá ser amarrada em algum ponto que impeça sua eventual queda ao solo, bem como ser içada através de corda já em funcionamento devidamente travada.

ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES

Serão realizados procedimentos de poda e supressão de árvores de espécies variadas de pequeno, médio e grande porte. Considera-se Árvore de pequeno porte as espécies variadas com altura de até 5,0 (cinco)metros, com raio de copa até 3,0 (três) metros.

Considera-se Árvore de médio porte as espécies variadas com altura de até 5,0 (cinco) até10,0 (dez) metros, com raio de copa de 3,0 (três) a 5,0 (cinco) metros.

Considera-se Árvore de grande porte as espécies variadas com altura acima de 10,0 (dez) metros, com raio de copa superior a 5,0 (cinco) metros.

Os serviços serão realizados nas praças, jardins, parques, imóveis locados e imóveis pertencente ao Município de Selvíria.

Os serviços de poda e supressão das árvores deverão ser realizados, preferencialmente de segunda a sexta-feira de 8h às 17h, podendo ser realizadas em horários alternativos ou em finais de semana e feriados, mediante a urgência com prévia autorização da Administração.

Os serviços deverão ser executados por profissionais/empregados especializados, sob a supervisão direta da Executante, com a utilização de equipamentos adequadamente ajustados e em perfeito estado de conservação e funcionamento.

Os profissionais/empregados da Executante deverão se apresentar para a realização dos serviços uniformizados e portando crachás.

Caso seja feita a Poda Drástica sem conhecimento e autorização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a Executante sofrerá as penalidades de acordo com a Lei Municipal de Proteção a Arborização Urbana.

Ficará a cargo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente as solicitações e as autorizações para as podas e supressões das árvores, bem como as ordens de serviços para a execução dos serviços.

Para a execução dos serviços (poda / supressão), a Executante deverá fazer o isolamento da área com equipamentos adequados como cones, fita zebrada e ou placas em estruturas tipo cavalete.

Para os serviços de supressão a Executante deverá fazer o corte do tronco o mais próximo possível do solo.

Será de responsabilidade da Executante a destinação final do material residual relativos aos serviços de podas e supressão das árvores, de acordo com a legislação vigente sobre a matéria.

Definem-se a destinação final, os serviços de coleta e transporte dos materiais recolhidos até a sua destinação adequada e correta aos resíduos, sendo incluso nos custos deste serviço o transporte até o local.

O local para recebimento final dos resíduos coletados deverá ser licenciado pelos órgãos governamentais responsáveis pela fiscalização do cumprimento das leis ambientais.

METODOLOGIA

Adotaremos neste projeto uma equipe composta de: com 04 (quatro) Operador de motopoda, 04 (quatro) Auxiliar de serviços gerais e 01 (um) encarregado.

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE PODA DE ARVORE

| PODA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acordo, Convenção ou Sentença normativa em dissidio coletivo |  |  |  |  |  | SIEMACO | Município de Selvíria/MS |  | 12 meses | Data base: Agosto |
| Mão de obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operador de motopoda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | CBO | Custo de mão de obra - CONVENÇÃO COLETIVA 2022 - STEAC/MS |  |  | Encargos 83,39% | Auxilio alimentação - CONVENÇÃO COLETIVA 2022 - STEAC/MS | Cesta Básica - CEASA EDITAL nº 01/2022 | Assit. Social Familiar Sindical | Total Unid. | Total por mês |
| 1 |  | Quant. | Piso Salarial | Adic. Insalubridade 20% | R$ 1.156,84 | R$ 272,25 | R$ 163,98 | R$ 9,51 | R$ 3.267,29 | R$ 13.069,16 |
|  |  | 4 | R$ 1.387,26 | R$ 277,45 |  |  |  |  |  |  |
| Auxiliar de serviços gerais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | CBO | Custo de mão de obra - CONVENÇÃO COLETIVA 2022 - STEAC/MS |  |  | Encargos 83,39% | Auxilio alimentação - CONVENÇÃO COLETIVA 2022 - STEAC/MS | Cesta Básica - CEASA EDITAL nº 01/2022 | Assit. Social Familiar Sindical | Total Unid. | Total por mês |
| 2 |  | Quant. | Piso Salarial | Adic. Insalubridade 20% | R$ 1.014,86 | R$ 272,25 | R$ 163,98 | R$ 9,51 | R$ 2.677,60 | R$ 10.710,40 |
|  |  | 4 | R$ 1.217,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Encarregado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | CBO | Custo de mão de obra - CONVENÇÃO COLETIVA 2022 - STEAC/MS |  |  | Encargos 83,39% | Auxilio alimentação - CONVENÇÃO COLETIVA 2022 - STEAC/MS | Cesta Básica - CEASA EDITAL nº 01/2022 | Assit. Social Familiar Sindical | Total Unid. | Total por mês |
| 3 | 4101-05 | Quant. | Piso Salarial | Adic. Insalubridade 20% | R$ 1.156,84 | R$ 272,25 | R$ 163,98 | R$ 9,51 | R$ 2.989,84 | R$ 2.989,84 |
|  |  | 1 | R$ 1.387,26 |  |  |  |  |  |  |  |

| Uniforme / Equipamento de proteção individual (EPI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Código | Custo Unitário | Vida Útil (meses) | Quant. de 01 funcionário / ano | Quant. Anual | Custo por mês |  |
| Uniforme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Calça, confeccionados em brim ou similar. | Cotação | R$ 53,24 | 6 | 4 | 36 | R$ 159,72 |  |
| 2 | Camisa de mangas compridas com faixas refletivas. | Cotação | R$ 59,17 | 6 | 4 | 36 | R$ 177,51 |  |
| 3 | Botina cano curto ou sapato. | SINDUSCON/MS - (Junho / 2022) | R$ 70,00 | 6 | 2 | 18 | R$ 105,00 |  |
| 4 | Boné. | Cotação | R$ 11,38 | 6 | 2 | 18 | R$ 17,07 |  |
| Sub total do uniforme |  |  |  |  |  |  |  | R$ 459,30 |  |
| EPI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Óculos de proteção (Óculos RJ incolor CA 34082) | SINAPI 36152 (JUN/2022) | R$ 5,42 | 12 | 1 | 9 | R$ 4,07 |  |
| 6 | Protetor Auricular | Cotação | R$ 1,87 | 6 | 4 | 16 | R$ 2,49 |  |
| 7 | Respirador PFF2 sem válvula CA 44527 | Cotação | R$ 2,45 | 6 | 4 | 16 | R$ 3,27 |  |
| 8 | Luva de raspa petroleira P.7 CA 45816 | Cotação | R$ 12,59 | 6 | 4 | 16 | R$ 16,79 |  |
| 9 | Luva tricotada pigmentada branca CA 36890 | Cotação | R$ 3,24 | 6 | 4 | 20 | R$ 5,40 |  |
| 10 | Protetor solar FPS 30 120 ML | SINDUSCON/MS - (Junho / 2022) | R$ 13,20 | 5 | 4 | 36 | R$ 39,60 |  |
| 11 | Capa de chuva c/ capuz forrada amarela G CA 12227 | Cotação | R$ 13,56 | 12 | 1 | 9 | R$ 10,17 |  |
| Sub total de EPI |  |  |  |  |  |  |  | R$ 81,78 |  |
| Custo total por mês |  |  |  |  |  |  |  | R$ 541,08 |  |

| Ferramentas e Equipamento de proteção coletiva (EPC) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Código | Unidade | Quant. Anual | Custo Unitário | Custo por mês |
| 1 | Ancinho, rastelo curvo, cabo 150cm | Cotação | Unid. / ano | 10 | R$ 47,79 | R$ 39,83 |
| 2 | Cone para sinalização, laranja e branco, 50cm | Cotação | Unid. / ano | 12 | R$ 13,87 | R$ 13,87 |
| 3 | Forcado reto, arame, 4 dentes de cabo de madeira | Cotação | Unid. / ano | 10 | R$ 77,14 | R$ 64,28 |
| 4 | Pá quadrada, cabo de madeira, minimo 120cm | Cotação | Unid. / ano | 10 | R$ 48,13 | R$ 40,11 |
| 5 | sombrite 80% luminosidade, para cobertura de caminhão | Cotação | m² / ano | 200 | R$ 4,16 | R$ 69,33 |
| 6 | Placa de identificação dos trabalhos | Cotação | Unid. / ano | 6 | R$ 82,00 | R$ 41,00 |
| Custo total por mês |  |  |  |  |  | R$ 268,42 |

| Maquinas / Equipamento |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Código | Unidade | Quantidade | Custo Unit. | Custo por mês |
| 1 | MOTOPODA costal, movida a gasolina, potência mínima de 35cc | Cotação | Unidade | 4 | R$ 103,57 | R$ 414,28 |
| 2 | Gasolina para roçadeiras, motosserra, motopodador e soprador de folhas | Cotação | Litros / mês | 505 | R$ 6,23 | R$ 3.146,15 |
| 3 | Óleo motor 2 tempos para roçadeira, motosserra, motopodador e soprador de folhas | Cotação | Litros / mês | 20,2 | R$ 58,24 | R$ 1.176,45 |
| Custo total por mês |  |  |  |  |  | R$ 4.736,88 |

| Sub Total |  |  |
| --- | --- | --- |
| Item | Descrição | valor |
| 1 | Custo da mão de obra | R$ 26.769,40 |
| 2 | Uniforme / EPI | R$ 541,08 |
| 3 | Ferramentas e Equipamento de proteção coletiva (EPC) | R$ 268,42 |
| 4 | Maquinas / Equipamento | R$ 4.736,88 |
| Total por equipe de poda: |  | R$ 32.315,78 |

## 3.5 LIMPEZA DE BUEIROS

DEFINIÇÃO

Entende-se por limpeza de Bueiros a retiradas de todos os resíduos que possa impedir o escoamento, da vazão pluvial. As grelhas das bocas de lobos deverão estar desobstruídas de todos os resíduos que venham a dificultar a vazão pluvial. Erradicação da vegetação, nas bordas das bocas de bueiros, com os objetivos de conter sua expansão ou crescimento de forma que venha a facilitar o escoamento das águas, e melhorar o aspecto visual;

PLANO DE EXECUÇÃO

A medição do serviço será executada em unidade (un.) Efetivamente limpa, conforme atestado pela FISCALIZAÇÃO. A medição deve ser documentada por um memorial de cálculo de fácil comprovação e conferência. Todo o serviço executado que apresentar problemas de má execução não será medido, ou se o problema executivo for detectado após o serviço estar incluído em uma medição anterior, o serviço deverá ser retirado da medição até que o EXECUTANTE reexecute o serviço de forma aceitável. Não será objeto de medição a reexecução obrigatória de serviços que decorrerem de uma má execução anterior.

Todas as medições serão numeras e datadas de período a período. Os resíduos resultantes da limpeza de bueiros deverão ser retirados pela contratada com uso de equipamento e/ou veículo adequado, que fará o transporte até local apropriado sob a responsabilidade do EXECUTANTE, devidamente licenciado por órgão competente.

Na limpeza dos bueiros deverá ser observado o intervalo de 04 (quatro) em 04 (quatro) meses, ou seja, cada bueiro será limpo 03 (três) vezes durante a 12 (doze) meses.

DIMENSIONAMENTO

Fora repassado pela Secretária de obras a demanda de 60 bueiros a serem limpos e desobstruídos. Considerando que serão necessários 4 Auxiliar de serviços gerais e 1 encarregado para execução dos serviços.

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE BUEIRO

| LIMPEZA DE BUEIRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acordo, Convenção ou Sentença normativa em dissidio coletivo |  |  |  |  |  | SIEMACO | Município de Selvíria/MS |  |  | 12 meses | Data base: Agosto |
| Mão de obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Auxiliar de serviços gerais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | CBO | Custo de mão de obra - CONVENÇÃO COLETIVA 2022 - STEAC/MS |  |  | Encargos 83,39% | Auxilio alimentação - CONVENÇÃO COLETIVA 2022 - STEAC/MS | Cesta Básica - CEASA EDITAL nº 01/2022 | Assit. Social Familiar Sindical | Total Unid. |  | Total por mês |
| 1 |  | Quant. | Piso Salarial | Adic. Insalubridade 40% | R$ 1.014,86 | R$ 272,25 | R$ 163,98 | R$ 9,51 | R$ 3.162,40 |  | R$ 12.649,60 |
|  |  | 4 | R$ 1.217,00 | R$ 484,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| Encarregado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | CBO | Custo de mão de obra - CONVENÇÃO COLETIVA 2022 - STEAC/MS |  |  | Encargos 83,39% | Auxilio alimentação - CONVENÇÃO COLETIVA 2022 - STEAC/MS | Cesta Básica - CEASA EDITAL nº 01/2022 | Assit. Social Familiar Sindical | Total Unid. |  | Total por mês |
| 2 | 4101-05 | Quant. | Piso Salarial | Adic. Insalubridade 40% | R$ 1.156,84 | R$ 272,25 | R$ 163,98 | R$ 9,51 | R$ 2.989,84 |  | R$ 2.989,84 |
|  |  | 1 | R$ 1.387,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Uniforme / Equipamento de proteção individual (EPI) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Código | Custo Unitário | Vida Útil (meses) | Quant. de 01 funcionário / ano | Quant. Anual | Custo por mês |
| Uniforme |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Calça, confeccionados em brim ou similar. | Cotação | R$ 53,24 | 6 | 4 | 20 | R$ 88,73 |
| 2 | Camisa de mangas compridas com faixas refletivas. | Cotação | R$ 59,17 | 6 | 4 | 20 | R$ 98,62 |
| 3 | Botina cano curto ou sapato. | SINDUSCON/MS - (Junho / 2022) | R$ 70,00 | 6 | 2 | 10 | R$ 58,33 |
| 4 | Boné. | Cotação | R$ 11,38 | 6 | 2 | 10 | R$ 9,48 |
| Sub total do uniforme |  |  |  |  |  |  | R$ 255,17 |
| EPI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Óculos de proteção OCULOS RJ INCOLOR CA 34082 | SINAPI 36152 (JUN/2022) | R$ 5,42 | 12 | 1 | 4 | R$ 1,81 |
| 6 | Mascara air SAN C/ FILTRO 420 VO/GA A1B1P2 CA 12973 | Cotação | R$ 51,67 | 6 | 4 | 16 | R$ 68,89 |
| 7 | Luva PVC VINILPLAST ASPERA 46CM CA 30514 | Cotação | R$ 23,40 | 6 | 4 | 16 | R$ 31,20 |
| 8 | Luva de raspa petroleira P. 7 CA 45816 | Cotação | R$ 12,59 | 6 | 4 | 16 | R$ 16,79 |
| 9 | Protetor solar mavaro FPS 30 120 ML | SINDUSCON/MS - (Junho / 2022) | R$ 17,00 | 6 | 4 | 16 | R$ 22,67 |
| 10 | Capa de chuva c/ capuz forrada amarela G CA 12227 | Cotação | R$ 13,56 | 12 | 1 | 4 | R$ 4,52 |
| Sub total de EPI |  |  |  |  |  |  | R$ 145,87 |
| Custo total por mês |  |  |  |  |  |  | R$ 401,04 |

| Insumos e equipamentos |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Código | Unidade | Quant. Anual | Custo Unitário | Custo por mês |
| 1 | Enxada larga, 30cm, cabo de madeira | Cotação | Unid. | 2 | R$ 48,69 | R$ 8,12 |
| 2 | Enxada extreita, 25cm, cabo de madeira | Cotação | Unid. | 2 | R$ 46,87 | R$ 7,81 |
| 3 | Picareta chibanca, cabo 90cm | Cotação | Unid. | 2 | R$ 93,96 | R$ 15,66 |
| 4 | Rastelo com cabo | Cotação | Unid. | 2 | R$ 44,04 | R$ 7,34 |
| 5 | Pá com cabo | Cotação | Unid. | 2 | R$ 48,13 | R$ 8,02 |
| 6 | Saco de rafia | Cotação | Unid. | 100 | R$ 6,07 | R$ 50,58 |
| Custo total por mês: |  |  |  |  |  | R$ 97,53 |

| Sub Total |  |  |
| --- | --- | --- |
| Item | Descrição | valor |
| 1 | Custo da mão de obra | R$ 15.639,44 |
| 2 | Uniforme / EPI | R$ 401,04 |
| 3 | Insumos e equipamentos | R$ 97,53 |
| Total: |  | R$ 16.138,01 |

| Resumo de valores / serviço |  |
| --- | --- |
| Valor mensal | R$ 16.138,01 |
| Quant. de serviços caçamba mês | 60 |
| Valor por serviço/Bueiro | R$ 268,97 |

## 3.6 PINTURA DE MEIO-FIO

DEFINIÇÃO

Embora esse serviço não se insira no rol de atividades elencadas pela Lei de Saneamento Básico, sua inclusão tem sido admitida quando da licitação da limpeza urbana, visto ser frequente o compartilhamento da mão de obra entre alguns serviços, a exemplo da raspagem de sarjetas.

PLANO DE EXECUÇÃO

A pintura de meio-fio é um serviço posterior ao serviço de limpeza urbana e é feita após a varrição e limpeza geral para dar um melhor acabamento ao serviço de limpeza pública, bem como preservar a sinalização de segurança para veículos e pedestres.
 	A pintura de meio-fio é realizada em toda a cidade com frequência de 3 a 4 vezes por ano, dentro de uma programação pré-determinada. No caso de pintura manual a produtividade varia entre 300 e 400 m de sarjeta por pintor por dia. 
 	Já no caso de pintura mecanizada a produtividade aumenta para 6.000 m de sarjeta por equipe por dia. A pintura mecanizada é realizada por uma equipe composta pelo motorista do trator/equipamento de pintura, um pintor e um ajudante. 
 	Não se deve considerar reserva técnica para mão de obra, os próprios encargos sociais já contemplam férias, faltas e licenças. Este serviço é dividido em dois outros serviços: a Caiação e a Pintura com tinta amarela das guias.
 	Para a definição do preço unitário deste serviço foi utilizado como referência o SICRO, que é a sigla de Sistema de Custos Referenciais de Obras, criado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), em sua essência este sistema é a relação de insumos e composições usadas como referência para obras de infraestrutura de transportes.

DIMENSIONAMENTO

| Numero | Nome das ruas | Comprimento da rua (m) | Pintura (m²) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Selvíria |  |  |
| 1.1 | Avenida Acir Rezende | 400 | 496 |
| 1.2 | Avenida Camargo Correa | - | - |
| 1.3 | Avenida Capitão Celso Batista da Silva | 4.400 | 5.456 |
| 1.4 | Avenida das industrias | - | - |
| 1.5 | Avenida Jamil Kauas | 2.000 | 2.480 |
| 1.6 | Avenida João Selvirio de Souza | 3.200 | 3.968 |
| 1.7 | Avenida Professora Marilucia Rosa Torres Lalucie (Antiga av. Goias) | 3.800 | 4.712 |
| 1.8 | Avenida Rotary Club | - | - |
| 1.9 | Loteamento Residencial Eldorado | 9.100 | 11.284 |
| 1.10 | Loteamento sedido pela Eldorado | - | - |
| 1.11 | Projetada Esteves Barbosa de Almeida | 600 | 744 |
| 1.12 | Rua 12 de Maio | 1.800 | 2.232 |
| 1.13 | Rua 24 de Junho | 2.200 | 2.728 |
| 1.14 | Rua Afonso Garcia Moreira | 1.800 | 2.232 |
| 1.15 | Rua Aldo de Queiroz | 1.000 | 1.240 |
| 1.16 | Rua Antonio Jose da Silva | 1.400 | 1.736 |
| 1.17 | Rua Antonio Luiz de Brito | 1.000 | 1.240 |
| 1.18 | Rua Aparecido Caetano (Forró) | 800 | 992 |
| 1.19 | Rua Carolina da Cruz Prates | 1.000 | 1.240 |
| 1.20 | Rua Cosmo Raimundo de Melo | 200 | 248 |
| 1.21 | Rua da Liberdade | 200 | 248 |
| 1.22 | Rua Damião Bezerra Leite | - | - |
| 1.23 | Rua Gabriel Cassiano do Nascimento | 1.600 | 1.984 |
| 1.24 | Rua Irineu Fernandes Rodrigues | 1.800 | 2.232 |
| 1.25 | Rua Jailda Cândido Ferreira | - | - |
| 1.26 | Rua João Batista de Queiroz "Macena" | 800 | 992 |
| 1.27 | Rua Joaquim Diogo Filho | 200 | 248 |
| 1.28 | Rua Joaquim Libanio da Silva | 200 | 248 |
| 1.29 | Rua Olegario Rodrigues de Freitas | 600 | 744 |
| 1.30 | Rua Osvaldo Ferraz | 600 | 744 |
| 1.31 | Rua Paulo Brandão | 1.000 | 1.240 |
| 1.32 | Rua Pedro Lopes | 600 | 744 |
| 1.33 | Rua Roberto Barraco | 200 | 248 |
| 1.34 | Rua Rubens Visani | 200 | 248 |
| 1.35 | Rua Rui Barbosa | 2.000 | 2.480 |
| 1.36 | Rua Sebastião Teixeira Gomes | 1.600 | 1.984 |
| 1.37 | Rua Valdenir Pereira Maniçoba | - | - |
| 1.38 | Rua Vereador Adelmo Zambom | 4.000 | 4.960 |
| 1.39 | Rua vereador Ariudes Fernandes Leite | 1.000 | 1.240 |
| 1.40 | Rua vereador Isac Laluce | 1.600 | 1.984 |
| 1.41 | Rua vereador José Alexandre Trindade | 2.000 | 2.480 |
| 1.42 | Viela projetada "A" | 400 | 496 |
| 1.43 | Viela projetada "E" | - | - |
| 2 | Bairro Guadalupe do Alto Paraná |  |  |
| 2.1 | Avenida Nossa senhora do Guadalupe | - | - |
| 2.2 | Rua "A" | - | - |
| 2.3 | Rua "H" | - | - |
| 2.4 | Rua "I" | - | - |
| 2.5 | Rua "J" | - | - |
| 2.6 | Rua "P" | - | - |
| 2.7 | Rua "Q" | - | - |
| 2.8 | Rua "R" | - | - |
| 2.9 | Rua "X" | - | - |
| 2.10 | Rua Antonio Ferreira da Silva | - | - |
| 2.11 | Rua Antonio Pinheiro Basto | - | - |
| 2.12 | Rua Antonio Roberto | - | - |
| 2.13 | Rua Benedito Alexandrino | - | - |
| 2.14 | Rua Clemente Pereira Durães | - | - |
| 2.15 | Rua Laurindo Alves de Souza | - | - |
| 2.16 | Rua Manoel Adriano da Silva | - | - |
| 2.17 | Rua Olegario Alves da Silva | - | - |
| 2.18 | Rua Otaviano Rodrigues | - | - |
| 2.19 | Rua Sebastião Mirão da Silva | - | - |
|  | Total: |  | 62.572 |

METODOLOGIA

Adotaremos neste projeto uma equipe composta de: com 05 (cinco) Auxiliar de serviços gerais e 01 (um) encarregado.

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO (GUIA DE SARJETA)

| PINTURA DE MEIO FIO (GUIA DE SARJETA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acordo, Convenção ou Sentença normativa em dissidio coletivo |  |  |  |  |  | SIEMACO | Município de Selvíria/MS |  | 12 meses | Data base: Agosto |
| Mão de obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Auxiliar de serviços gerais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | CBO | Custo de mão de obra - CONVENÇÃO COLETIVA 2022 - STEAC/MS |  |  | Encargos 83,39% | Auxilio alimentação - CONVENÇÃO COLETIVA 2022 - STEAC/MS | Cesta Básica - CEASA EDITAL nº 01/2022 | Assit. Social Familiar Sindical | Total Unid. | Total por mês |
| 1 |  | Quant. | Piso Salarial | Adic. Insalubridade 40% | R$ 1.014,86 | R$ 272,25 | R$ 163,98 | R$ 9,51 | R$ 2.677,60 | R$ 13.388,00 |
|  |  | 5 | R$ 1.217,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Encarregado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | CBO | Custo de mão de obra - CONVENÇÃO COLETIVA 2022 - STEAC/MS |  |  | Encargos 83,39% | Auxilio alimentação - CONVENÇÃO COLETIVA 2022 - STEAC/MS | Cesta Básica - CEASA EDITAL nº 01/2022 | Assit. Social Familiar Sindical | Total Unid. | Total por mês |
| 2 | 4101-05 | Quant. | Piso Salarial | Adic. Insalubridade 40% | R$ 1.156,84 | R$ 272,25 | R$ 163,98 | R$ 9,51 | R$ 2.989,84 | R$ 2.989,84 |
|  |  | 1 | R$ 1.387,26 |  |  |  |  |  |  |  |

| Uniforme / Equipamento de proteção individual (EPI) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Código | Custo Unitário | Vida Útil (meses) | Quant. de 01 funcionário / ano | Quant. Anual | Custo por mês |
| Uniforme |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Calça, confeccionados em brim ou similar. | Cotação | R$ 53,24 | 6 | 4 | 24 | R$ 106,48 |
| 2 | Camisa de mangas compridas com faixas refletivas. | Cotação | R$ 59,17 | 6 | 4 | 24 | R$ 118,34 |
| 3 | Botina cano curto ou sapato. | SINDUSCON/MS - (Junho / 2022) | R$ 70,00 | 6 | 2 | 12 | R$ 70,00 |
| 4 | Boné. | Cotação | R$ 11,38 | 6 | 2 | 12 | R$ 11,38 |
| Sub total do uniforme |  |  |  |  |  |  | R$ 306,20 |
| EPI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Óculos de proteção (Óculos RJ incolor CA 34082) | SINAPI 36152 (JUN/2022) | R$ 5,42 | 12 | 1 | 5 | R$ 2,26 |
| 6 | Respirador PFF2 sem válvula CA 44527 | Cotação | R$ 2,45 | 6 | 2 | 10 | R$ 2,04 |
| 7 | Luva tricotada pigmentada branca CA 36890 | Cotação | R$ 3,24 | 6 | 4 | 20 | R$ 5,40 |
| 8 | Protetor solar FPS 30 120 ML | SINDUSCON/MS - (Junho / 2022) | R$ 13,20 | 5 | 6 | 30 | R$ 33,00 |
| 9 | Capa de chuva c/ capuz forrada amarela G CA 12227 | Cotação | R$ 13,56 | 12 | 1 | 5 | R$ 5,65 |
| Sub total de EPI |  |  |  |  |  |  | R$ 48,35 |
| Custo total por mês |  |  |  |  |  |  | R$ 354,55 |

| Insumos e ferramentas |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Código | Unidade | Quant. Anual | Custo Unitário | Custo por mês |
| 1 | Balde plástico 12 L | Cotação | Unid. | 5 | R$ 13,34 | R$ 5,56 |
| 2 | Broxa com cabo | Cotação | Unid. | 5 | R$ 13,10 | R$ 5,46 |
| 3 | Cabo de enxada | Cotação | Unid. | 5 | R$ 15,00 | R$ 6,25 |
| 4 | Cal Hidratada para pintura | SINAPI 11161 (JUN/2022) | KG | 1.225 | R$ 1,62 | R$ 165,38 |
| Custo total por mês: |  |  |  |  |  | R$ 182,64 |

| Sub Total |  |  |
| --- | --- | --- |
| Item | Descrição | valor |
| 1 | Custo da mão de obra | R$ 16.377,84 |
| 2 | Uniforme / EPI | R$ 354,55 |
| 3 | Insumos e equipamentos | R$ 182,64 |
| Total: |  | R$ 16.915,03 |

| Resumo de valores / serviço |  |
| --- | --- |
| Valor mensal | R$ 16.915,03 |
| Quant. de m² | 62.572 |
| Valor por m² | R$ 0,27 |

# 4.  RESUMO DE VALOR DOS SERVIÇOS, SEM BDI

| RESUMO ORÇAMENTARIO DOS SERVIÇOS DE ZELADORIA MUNICIPAL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. POR MÊS | QNT. ANUAL | PREÇO UNITARIO | VALOR TOTAL MENSAL |
| 01 | Coleta de entulho (Caçamba) | Unidade | 220 | 12 meses | R$ 276,95 | R$ 60.928,50 |
| 02 | Coleta RSU | Tonelada | 180 | 12 meses | R$ 246,29 | R$ 44.332,50 |
| 03 | Coleta seletiva | Equipe | 1 | 12 meses | R$ 65.407,43 | R$ 65.407,43 |
| 04 | Roçagem | m2 | 260.356 | 12 meses | R$ 0,30 | R$ 78.256,26 |
| 05 | Varrição | m2 | 910.350 | 12 meses | R$ 0,06 | R$ 54.368,76 |
| 06 | Poda de arvores | Equipe | 1 | 12 meses | R$ 32.315,78 | R$ 32.315,78 |
| 07 | Limpeza de bueiros | Unidade | 60 | 3 x por ano | R$ 268,97 | R$ 4.034,50 |
| 08 | Pintura de guia (Caiação) | Metro linear | 62.572 | 3 x por ano | R$ 0,27 | R$ 4.228,76 |
| VALOR TOTAL: |  |  |  |  |  | R$ 343.872,49 |

# 5. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E UNIFORME

Para o cálculo das quantidades de cada EPI‘s necessários para um 12 meses foi consultado um estudo publicado pela Revista Proteção (2018), o qual apresenta o tempo médio de duração de cada EPI, considerando a utilização de forma adequada e multiplicado pela quantidade de colaborador. 	
 	O maior vilão no que se refere à durabilidade de EPIs é o mau uso. Infelizmente é muito comum ver nos ambientes de trabalho luvas, capacetes, protetores auriculares e outros tipos de EPI sendo tratados com desleixo ou de forma errada pelos trabalhadores. Sendo assim, é necessário treinar os trabalhadores quanto ao uso correto de cada EPI, incluindo a forma correta de higienizá-los e armazená-los.

A EXECUTANTE deverá disponibilizar uniformes, identificados com nome da empresa e indicação que presta serviços ao município, deverá ainda apresentar modelo do uniforme para aprovação da CONTRATANTE;

A EXECUTANTE deverá disponibilizar EPI’S aos seus funcionários adequados as normas vigentes, visando garantir a segurança dos funcionários e dos terceiros durante a execução dos serviços.

A EXECUTANTE, na elaboração do Plano de Trabalho, deverá ainda considerar as seguintes exigências:

- Os serviços objeto desta especificação técnica deverá ser executados de acordo com os quantitativos constantes neste Projeto Básico.

- Todos os resíduos resultantes da execução dos serviços deverão ser recolhidos logo após a sua realização, em seguida transportados para o local de disposição indicado pela Prefeitura, não podendo, em nenhuma hipótese, permanecerem expostos além do tempo mínimo necessário para a coleta.

- As caçambas/carroceria dos caminhões deverão ser carregadas de maneira que os resíduos não possam transbordar, de nenhuma forma, para as vias públicas.

- Deverá a Contratada apresentar, nos locais e nos horários de trabalho, os operários devidamente equipados e uniformizados, bem como providenciar os veículos, máquinas, equipamentos e materiais necessários à realização dos serviços.

- Deverá a Contratada utilizar algum sistema de comunicação (celular, rádio, tele mensagem, ou similar), que possibilite o contato imediato com seus encarregados, e fiscais responsáveis pelas atividades, com o objetivo de agilizar e garantir a qualidade dos serviços.

# 6. VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

O número, as marcas, os modelos, a capacidade, e outras características dos veículos e equipamentos, ficam a critério da Contratada, desde que no mínimo atenda e respeite a seguinte condição:

- As caçambas/carrocerias deverão ser cobertas de modo a evitar despejo de resíduos nas vias públicas.

- Os veículos e equipamentos deverão ser mantidos em perfeitas condições de operação.

Responsabilidade da empresa: manutenção preventiva e corretiva do veículo, seguro, alimentação do motorista, encargos trabalhistas por conta da empresa num período da contratação e a empresa deve possuir caminhão reserva em caso de quebras ou outros eventuais problemas e um motorista reserva também pelos mesmos motivos.

# 7. SINALIZAÇÃO

Os serviços de varrição em vias com trânsito de veículos deverão ser convenientemente sinalizados e, preferencialmente, ser executados no sentido contrário ao fluxo de veículos, com o carrinho de varrição posicionado entre o varredor e o sentido do trânsito. Os serviços de varrição deverão sempre ser executados, nos dois lados das vias, considerando os calçadas e logradouros públicos. A placa de identificação deve estar visível e apresentada e deve ter:

- Cone de sinalização

- Rede protetora

- Placa de sinalização

## 7.1 DETALHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA:

Rede de proteção: deverão ser confeccionadas em tela de aço, com malha de abertura com dimensões inferiores a 2mm (dois milímetros), altura mínima de 1,80m (um metro e oitenta centímetros) e largura mínima de 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros). O modelo de rede a ser utilizado pela CONTRATADA deve ser aprovado pelo fiscal da Secretaria Municipal de Obras e infraestrutura do município.

Cones de sinalização viária: deverão atender o que recomenda a NBR 15.071.

Placas indicativas de serviços de limpeza urbana: Confeccionadas em chapas de aço galvanizado com pedestais em aço ou madeira, de dupla face, de formato retangular, nas dimensões de 1,00m por 0,40m. Os detalhes de cores, inscrições, figuras e logotipos a ser definido pela Secretaria Municipal de obras e infraestrutura do município.

# 8. REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO

Recomenda-se como requisito para HABILITAÇÃO:

- Atestado de Capacidade Técnica da empresa de objeto similar ao executado, ao menos nas parcelas de maior relevância, para comprovação de experiência e qualificação técnica, independentemente de ser pessoa de direto público ou privado que seja pertinente ao objeto em questão;

- Comprovação do vínculo empregatício entre o responsável técnico e a empresa;

- Indicação das máquinas, equipamentos e do pessoal técnico adequado e disponível para realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe que se responsabilizará pelos trabalhos, através da apresentação de relação explicita e da declaração formal de sua disponibilidade;

- Declaração de não possuir em seu quadro societário, servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;

- Declaração do proponente, sob as penalidades cabíveis, da inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação;

- Declaração, sob penas da Lei, que não mantém em seu quadro de pessoal, menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

- A EXECUTANTE deverá disponibilizar uniformes, identificados com nome da empresa e indicação que presta serviços ao município, deverá ainda apresentar modelo do uniforme para aprovação da CONTRATANTE;

- A EXECUTANTE deverá disponibilizar EPI’S e EPC’S aos seus funcionários adequados as normas vigentes, visando garantir a segurança dos funcionários e dos terceiros durante a execução dos serviços.

- A EXECUTANTE, na elaboração do Plano de Trabalho, deverá ainda considerar as seguintes exigências:

- Os serviços do objeto em questão, devem ter a especificação técnica a serem executadas de acordo com os quantitativos constantes neste Projeto Básico.

- Todos os resíduos resultantes da execução dos serviços deverão ser recolhidos logo após a sua realização, em seguida transportados para o local de disposição indicado pela Prefeitura, não podendo, em nenhuma hipótese, permanecerem expostos além do tempo mínimo necessário para a coleta.

- As caçambas/carroceria dos caminhões deverão ser carregadas de maneira que os resíduos não possam transbordar, de nenhuma forma, para as vias públicas.

- Deverá a Contratada apresentar, nos locais e nos horários de trabalho, os operários devidamente equipados e uniformizados, bem como providenciar os veículos, máquinas, equipamentos e materiais necessários à realização dos serviços.

- Deverá a Contratada utilizar algum sistema de comunicação (celular, rádio, tele mensagem, ou similar), que possibilite o contato imediato com seus encarregados, e fiscais responsáveis pelas atividades, com o objetivo de agilizar e garantir a qualidade dos serviços.

# 9. OS PLANOS EXECUTIVOS DEFINITIVOS, DEVERÃO COMPREENDER

a) A Executante deverá providenciar 03 (três) cópias dos Planos Executivos Definitivos aprovados e encaminhá-las com o mínimo de 48 (quarenta e oito) horas de antecedência do início dos serviços ao FISCAL;

b) A Executante deverá promover, às suas expensas, a mais ampla divulgação possível dos horários, frequências e locais em que os serviços serão executados;

c) A Executante deverá executar os serviços de coleta obedecendo a circuitos planejados adequados ao sistema viário e sua legislação, de forma a conferir uma constância de horários de atendimento em cada logradouro e garantir confiabilidade na completa abrangência dos mesmos;

g) Os roteiros de coleta deverão desenvolver-se dentro dos limites do setor de coleta e cada um dos circuitos ou rota corresponderá à atividade de uma equipe, dentro de um turno de coleta;

h) Os roteiros de coleta deverão ser fornecidos ao FISCAL grifados sobre os mapas viários de cada setor. Tais roteiros deverão, obrigatoriamente ser seguido pela Executante. Poderão ser sugeridas alterações destes roteiros, visando adequações a alterações no trânsito, ou otimização de circuitos;

i) A não possibilidade de atendimento aos roteiros definidos, seja por obras nas vias públicas, alterações no trânsito, ou qualquer outra razão, deverá ser comunicada ao FISCAL no momento da constatação da ocorrência, de forma que esta fiscalização possa orientar a Executante quanto à alternativa a ser seguida;

j) Nas vias de grande fluxo de veículos, ou com canteiros centrais, a coleta deverá ser feita em etapas distintas para cada lado das mesmas, de forma a evitar a travessia pelos garis a todo momento.

A Executante na época da execução do serviço, deverá dispor de edificações e de instalações complementares, previstas em seus custos administrativos, provindas inclusive de ferramental, estoque de componentes e peças de forma a poder garantir a regularidade e a manutenção dos veículos e equipamentos, tento em vista a fiel execução dos serviços.

Deverá, outrossim, dispor de garagem ou pátio de estacionamento, não sendo permitida a permanência de veículos e equipamentos em vias públicas, quando não estiverem em serviço.

A Executante deverá manter suas edificações e instalações, todas despesas necessárias para tanto.

A Executante deverá transportar os resíduos sólidos coletados até os locais de destino determinados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, juntamente com o FISCAL.

A fiscalização do cumprimento, caberá a Prefeitura, através de nomeação por ato próprio, conforme determina a Lei Federal de Licitações nº 8.666/93, funcionário público efetivo com conhecimento técnico suficiente para desempenho desta função.

A Executante deverá cooperar, quanto à observância dos dispositivos referentes a higiene pública, informando à fiscalização notadamente sobre os casos de descarga irregulares de resíduos e falta de recipientes padronizados na via pública.

A Executante se obriga a permitir ao pessoal da fiscalização livre acesso a todas as suas dependências, possibilitando o exame das instalações e das anotações relativas aos equipamentos, registro de pessoal e todos os materiais referentes aos serviços.

O valor das medições será obtido mediante os preços unitários constantes na planilha orçamento proposta vencedora, ÀS QUANTIDADES EFETIVAMENTE EXECUTADAS e devidamente aprovadas e atestadas pelo FISCAL.

Em cada processo mensal de pagamento de medições, deverão ser anexadas as fichas de produção dos serviços executados. Nestas fichas deverão ser anotados todos os serviços executados e os fatos ocorridos durante a sua execução, tais como: horário de apresentação e de dispensa da(s) equipe(s), os atrasos, ausências e saídas antecipadas de funcionários e da(s) equipe(s), quebra ou defeito e horas paradas de equipamento(s), devendo ter o visto do FISCAL.

Caberá ao FISCAL, a seu critério, determinar o formulário padrão das medições resultantes da execução dos serviços.

# REFERÊNCIAS

- Manual Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos / FUNASA, IBAM.

- LEI FEDERAL 11.445/07, QUE INSTITUIU A POLÍTICA NACIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PNSB).

- IBGE – BASE DE DADOS – 2010.

- IEMA – ES (INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS).

- DER-ES (DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO).

- SNIS – SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOBRE SANEAMENTO - Resíduos Sólidos (cidades, 2010) – Plano Nacional de Resíduos Sólidos – Diagnóstico – Ministério do Meio Ambiente.

- DIAGNÓSTICO DO MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS – 2010.

- CARTILHA DE LIMPEZA URBANA – IBAM / MINISTÉRIO DA AÇÃO SOCIAL.

- MANUAL DE ORIENTAÇÃO PARA PREENCHIMENTO DA PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS – MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO.

- MANUAL DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE LIXO MUNICIPAL – IBAM.

- CONVENÇÕES E ACORDOS COLETIVOS DAS CATEGORIAS.

- SINDICATOS DAS CATEGORIAS.

- TABELA FIPE (FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS).

- ANP (AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO).

- PANORAMA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO BRASIL EM 2021 DA ABRELP.